2014年度连云港市生态文明建设十大工程

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、产业绿色转型升级工程 |  |  |  |  |
| 1 | 产业结构调整 | 关闭东海县恒润化工有限公司乙基氯化物生产线及燃煤锅炉。 | 2014年12月 | 东海县政府 |
| 2 |  | 对台玻东海县玻璃有限公司实施整体搬迁，拆除玻璃生产线及窑炉。 | 2014年12月 | 东海县政府 |
| 3 |  | 拆除东海县华泰玻璃制品有限公司格法平拉玻璃生产线及马蹄焰火玻璃窑。 | 2014年12月 | 东海县政府 |
| 4 |  | 关停杰圩化工有限公司、新浦长城化工厂、贤能医药化工有限公司。 | 2014年12月 | 新浦区政府 |
| 5 |  | 关停杰邦化工有限公司、长云化学有限公司。 | 2014年12月 | 连云区政府 |
| 6 | 生态文明建设规划 | 按照上级要求，全面开展生态文明建设规划编制工作。 | 2014年12月 | 市环保局，各县、区政府 |
| 7 | 园区规划环评 | 完成赣榆县石桥镇工业集中区、金山镇工业集中区、沙河镇工业集中区、班庄镇工业集中区、赣马镇工业集中区、城头镇工业集中区、墩尚镇工业集中区规划环评编制及报批工作。 | 2014年12月 | 赣榆县政府 |
| 8 |  | 完成东海县平明镇工业集中区、安峰镇工业集中区、东海经济开发区北区、白塔埠镇工业集中区规划环评编制及报批工作。 | 2014年12月 | 东海县政府 |
| 9 |  | 完成灌云县下车镇仲集工业集中区规划环评编制及报批工作。 | 2014年12月 | 灌云县政府 |
| 10 |  | 完成灌南临港中小企业园区、汤沟镇工业集中区规划环评编制及报批工作。 | 2014年12月 | 灌南县政府 |
| 11 |  | 完成海州区锦屏镇工业集中区、新坝镇工业集中区规划环评编制及报批工作。 | 2014年12月 | 海州区政府 |
| 12 | 园区跟踪环评 | 完成江苏赣榆经济开发区、赣榆县柘汪临港产业区、海州湾生物科技园区跟踪环评编制及报批工作。 | 2014年12月 | 赣榆县政府 |
| 13 |  | 完成东海经济开发区、东海县山左口乡工业集中区跟踪环评编制及报批工作。 | 2014年12月 | 东海县政府 |
| 14 |  | 完成灌云县临港产业园、灌云县经济开发区跟踪环评编制及报批工作。 | 2014年12月 | 灌云县政府 |
| 15 |  | 完成连云港化学工业园、灌南县经济开发区、江苏灌河（灌南）船舶工业园、灌南县城东工业集中区跟踪环评编制及报批工作。 | 2014年12月 | 灌南县政府 |
| 16 |  | 完成新浦经济开发区、洪门工业园区和岗埠新经济集中区跟踪环评编制及报批工作。 | 2014年12月 | 新浦区政府 |
| 17 |  | 完成海州经济开发区跟踪环评编制及报批工作。 | 2014年12月 | 海州区政府 |
| 18 |  | 完成连云经济开发区跟踪环评编制及报批工作。 | 2014年12月 | 连云区政府 |
| 19 |  | 完成连云港经济技术开发区中云片区（江宁工业城）、大浦工业区跟踪环评编制及报批工作。 | 2014年12月 | 开发区管委会 |
| 20 | 化工园区整治 | 对照苏政办发〔2011〕108号和苏经信材料〔2014〕21号要求，继续开展柘赣榆县柘汪临港产业区环境综合整治，通过省沿海地区化工园区环保专项整治。 | 2014年12月 | 赣榆县政府 |
| 21 |  | 对照苏政办发〔2011〕108号和苏经信材料〔2014〕21号要求，继续开展灌云县临港产业园环境综合整治，通过省沿海地区化工园区环保专项整治。 | 2014年12月 | 灌云县政府 |
| 22 |  | 对照苏政办发〔2011〕108号和苏经信材料〔2014〕21号要求，继续开展连云港化学工业园环境综合整治，通过省沿海地区化工园区环保专项整治。 | 2014年12月 | 灌南县政府 |
| 23 |  | 对照苏政办发〔2011〕108号和苏经信材料〔2014〕21号要求，继续开展板桥工业园环境综合整治，通过省沿海地区化工园区环保专项整治。 | 2014年12月 | 连云区政府 |
| 24 |  | 对照苏政办发〔2011〕108号和苏经信材料〔2014〕21号要求，继续开展徐圩新区化工产业集聚区环境综合整治，通过省沿海地区化工园区环保专项整治。 | 2014年12月 | 东中西区域合作示范区管委会 |
| 25 | 清洁生产审核 | 完成30家企业强制性清洁生产审核任务。其中，赣榆县4家，东海县2家，灌云县8家，灌南县9家，连云区3家，开发区4家。 | 2014年12月 | 各县政府，连云区政府，开发区管委会，市环保局 |
| 26 | 生态农业建设 | 新增无公害农产品认证30个、绿色食品认证4个，“三品”认证基地面积占耕地面积的90%以上。 | 2014年12月 | 赣榆县政府 |
| 27 |  | 建设全国绿色食品原料（水稻、小麦）标准化生产基地20万亩。 | 2014年12月 | 东海县政府 |
| 28 |  | 新建“三品”基地20万亩，建成有机食品基地2个。 | 2014年12月 | 灌云县政府 |
| 29 |  | 新增优质林果茶基地3000亩。 | 2014年12月 | 连云区政府 |
| 30 | 绿色公交 | 全市优化调整10条公交线路，新购公交车30辆，更新出租车300辆，更新老旧公交车20台，客运使用LNG车辆20台；进一步加快清洁能源公交车的推广应用。 | 2014年12月 | 市交通运输局，海通集团 |
| 二、节能减排工程 |  |  |  |  |
| 31 | 节能 | 实施重点节能技术改造项目35项，形成节约10万吨标准煤的能力。 | 2014年12月 | 市经信委 |
| 32 | 大气污染物减排 | 完成江苏新海发电有限公司#15机组烟气脱硫、脱硝工程和高效除尘工程技改。 | 2014年5月 | 江苏新海发电有限公司 |
| 33 |  | 完成江苏镔鑫特钢材料有限公司烧结机脱硫工程，对钢铁烧结机/球团进行二氧化硫治理，综合脱硫效率达到70%以上。 | 2014年5月 | 赣榆县政府 |
| 34 |  | 开展江苏新海石化催化裂化装置二氧化硫治理的前期工作，制定脱硫方案。 | 2014年12月 | 赣榆县政府 |
| 35 |  | 完成连云港兴鑫钢铁有限公司烧结机脱硫设施改造，确保综合脱硫效率达到70%以上。 | 2014年5月 | 灌南县政府 |
| 36 |  | 完成连云港鑫能污泥发电有限公司锅炉安装脱硝装置及除尘设施改造。 | 2014年6月 | 开发区管委会，市环保局 |
| 37 |  | 完成连云港碱厂燃煤锅炉脱硫项目，采用白泥-石膏法脱硫工艺，确保脱硫效率达到70%以上。 | 2014年12月 | 连云港碱厂 |
| 38 | 水污染物减排 | 完成力洁、通海、云通和金源污水处理公司整改验收。全年新增1000万吨污水处理量。 | 2014年5月 | 赣榆县政府 |
| 39 |  | 完成江苏新海石化有限公司废水治理项目。 | 2014年10月 | 赣榆县政府 |
| 40 |  | 确保城东污水处理厂满负荷稳定运行，达到减排核查要求。 | 2014年2月 | 东海县政府 |
| 41 |  | 全年新增700万吨污水处理能力。 | 2014年6月 | 东海县政府 |
| 42 |  | 建设南风污水处理厂二期主体工程及配套管网工程，年底前稳定发挥减排效益。 | 2014年11月 | 灌云县政府 |
| 43 |  | 确保全年新增200万吨生活污水处理量，完成减排任务。 | 2014年5月 | 灌云县政府 |
| 44 |  | 完成连云港华成纸业有限公司污水处理改造工程。 | 2014年10月 | 灌云县政府 |
| 45 |  | 确保全年新增200万吨生活污水处理量，完成减排任务。 | 2014年12月 | 灌南县政府 |
| 46 |  | 完成城东污水处理厂二期主体工程，年底前持续稳定发挥减排效益。 | 2014年12月 | 灌南县政府 |
| 47 |  | 完善新浦经济开发区内部污水管网的修建工作，确保浦南污水处理厂正常运行并通过验收，年底前持续稳定发挥减排效益。 | 2014年6月 | 新浦区政府 |
| 48 |  | 确保板桥污水处理厂稳定运行，负荷达到70%以上，新建成管网3公里并完成验收，年底前现场和资料满足减排核查要求。 | 2014年12月 | 连云区政府 |
| 49 |  | 确保徐圩污水处理厂负荷达到70%以上，并通过验收，年底前持续稳定发挥减排效益。 | 2014年11月 | 东中西区域合作示范区管委会 |
| 50 | 畜禽污染减排 | 新建规模化畜禽养殖场粪便治理工程45个。其中，赣榆县10个，东海县6个，灌云县20个，灌南县5个，新浦区2个，海州区2个。 | 2014年12月 | 市农委，相关县、区政府 |
| 51 | 重金属污染减排 | 淘汰连云港市富源铸铜厂、连云港市新浦热镀锌厂、灌南鑫盛金属制品厂、连云港鑫隆冶金炉料有限公司，确保全市废气中重金属排放量削减20%以上。 | 2014年12月 | 新浦区政府、灌南县政府 |
| 52 |  | 完成连云港市云海电源有限公司、连云港双明电源有限公司、江苏霹雳神电源有限公司铅蓄电池行业综合整治工作。 | 2014年11月 | 赣榆县政府、灌南县政府 |
| 三、大气污染治理工程 |  |  |  |  |
| 53 | 重污染企业搬迁 | 江苏双菱化工集团有限公司、连云港泰乐化学工业有限公司、连云港市德邦精细化工有限公司完成搬迁新厂址选定工作，主体工程全面开工；江苏德邦化学工业集团有限公司新厂址主体土建工程全面完成。 | 2014年12月 | 市经信委 |
| 54 | 燃煤消耗控制 | 落实高污染燃料禁燃区建设要求，各地生态红线区、高污染燃料禁燃区、省级（含）以上开发区内10蒸吨/小时及以下的燃烧高污染燃料锅炉实现清洁能源、可再生能源、热电联产机组替代或淘汰。 | 2014年12月 | 各县、区政府，开发区管委会 |
| 55 | 工业废气治理 | 完成罗盖特（中国）精细化工有限公司B37/B38/B39车间干燥尾气及气力输送废气治理工程。 | 2014年12月 | 开发区管委会，市环保局 |
| 56 |  | 开展江苏新海石化有限公司挥发性有机物的回收治理工作，试点泄漏检测与修复（LDAR）工作。 | 2014年12月 | 赣榆县政府 |
| 57 |  | 完成连云港中化化学品有限公司、连云港宏业化工有限公司、江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司等10家企业挥发性有机物治理工作。 | 2014年12月 | 灌南县政府 |
| 58 | 机动车污染治理 | 完成省下达的老旧机动车淘汰任务。执行安全检验合格标志核发的环保标志核发前置，配合开展新车环保标志核发。 | 2014年12月 | 市公安局 |
| 59 |  | 加大高污染机动车限行区域查处力度，适时扩大限行区域范围，开展机动车污染物排放达标检查和监督抽测。 | 2014年12月 | 市公安局、环保局 |
| 60 |  | 全面供应符合第四阶段标准的车用汽油和车用柴油。 | 2014年12月 | 市商务局、发改委、质监局 |
| 61 |  | 严格监管机动车环保检验机构，开展信用等级评定，加强在用机动车环保定期检验，确保机动车环保检测率达到85%。 | 2014年12月 | 市环保局 |
| 62 | 油气污染治理 | 完成上年度结转的52个加油站油气回收改造任务。 | 2014年12月 | 市商务局、环保局 |
| 63 | 扬尘治理 | 严格要求施工单位落实扬尘控制实施方案，建成区新建、在建工地出入口100%设置车轮清洗设施，全面实行封闭作业，对施工现场道路进行地面硬化。创建省级文明工地20个，市级文明工地100个。 | 2014年12月 | 市城建局 |
| 64 |  | 建立健全道路积尘防治机制，保证主要道路每天1-2次洒水；逐步推行高效清洁的道路清扫与清洗作业方式，2014年城市道路机械化清扫率比上年增加5个百分点。 | 2014年12月 | 市城管局 |
| 65 |  | 做好渣土运输源头管理工作，开展联合执法，对运输车辆抛洒滴漏进行专项整治，从严打击各类违法行为。 | 2014年12月 | 市城管局、交通运输局、公安局 |
| 66 |  | 加大对大岛山、西陬山、虎山等地开山采石企业监管力度，规范开采方式，降低扬尘污染。 | 2014年12月 | 市国土局 |
| 67 |  | 制定扬尘排污收费试点政策。 | 2014年12月 | 市物价局 |
| 68 | 船用岸电 | 对连云港港、赣榆港区4个泊位进行靠港船舶使用岸电改造。 | 2014年12月 | 市港口集团 |
| 69 | 秸秆综禁 | 做好夏秋两季秸秆综合利用与禁烧工作。完善秸秆禁烧工作网络，加大秸秆禁烧监管力度；推进四沿地区结构调整，强化秸秆综合利用，大幅度提高综合利用率和秸秆还田率。 | 2014年12月 | 各县、区政府，开发区、东中西区域合作示范区、云台山景区管委会，市委农工办，市农委、环保局、农机局、财政局 |
| 四、水污染防治工程 |  |  |  |  |
| 70 | 生活污水收集及 处理 | 城区新建污水管道30公里。 | 2014年12月 | 市城建局 |
| 71 |  | 实施东盐河污水管网完善工程。对市行政中心周围的学院路、海宁路、建设路、公园南路、朝阳路等10公里污水管道进行完善贯通；对凌州路、巨龙路、郁州南路断头管网进行改造连接；实施青峰路污水泵站设备安装、凌州路污水泵站改建工程。 | 2014年12月 | 市城建局 |
| 72 |  | 加快建设污水配套管网，确保污水收集处理率达80%以上。赣马、海头、柘汪、宋庄镇区生活污水接管入污水处理厂处理。 | 2014年12月 | 赣榆县政府 |
| 73 |  | 开工建设力洁污水处理厂二期及管网工程。 | 2014年12月 | 赣榆县政府 |
| 74 |  | 建成并投运所有乡镇污水处理厂及配套管网工程。 | 2014年12月 | 东海县政府 |
| 75 |  | 建成投运杨集镇等10个生活污水处理厂。 | 2014年12月 | 灌云县政府 |
| 76 |  | 建设侍庄乡生活污水收集管网22公里并接入县经济开发区管网。 | 2014年12月 | 灌云县政府 |
| 77 |  | 建设并运行燕尾港镇滨海新城污水收集管网。 | 2014年10月 | 灌云县政府 |
| 78 |  | 完成城东污水处理厂污水提升泵房建设。 | 2014年6月 | 灌南县政府 |
| 79 |  | 推进城市污水管网建设，铺设收集管网10公里。 | 2014年12月 | 灌南县政府 |
| 80 |  | 建成并投运5个乡镇的污水处理厂。 | 2014年12月 | 灌南县政府 |
| 81 |  | 完成浦南镇江浦村100吨/日污水处理设施及配套管网建设。 | 2014年12月 | 新浦区政府 |
| 82 |  | 建成新坝镇（新坝村）、锦屏镇（桃花村）污水处理工程；开工建设板浦镇、宁海街道污水管网工程，完成工程50%形象进度。 | 2014年12月 | 海州区政府 |
| 83 |  | 建成连岛街道300吨/日污水处理设施，完善各行政村配套管网。建成宿城街道600吨/日污水处理设施，配套管网10公里。建成高公岛街道480吨/日污水处理设施，配套管网3公里。 | 2014年12月 | 连云区政府 |
| 84 |  | 实施建成区雨污分流工程，建设污水管网10公里，新建平山北路污水泵站1座。 | 2014年12月 | 连云区政府，市城建局 |
| 85 |  | 实施云山街道雨污分流工程，建设污水管网2公里。 | 2014年12月 | 连云区政府 |
| 86 | 工业污水收集及 处理 | 完善县经济开发区污水管网，增建污水泵站1个，将所有污水纳入污水管网。 | 2014年12月 | 赣榆县政府 |
| 87 |  | 建设县经济开发区污水管网12公里。 | 2014年12月 | 灌云县政府 |
| 88 |  | 完成灌云县胜海污水处理厂处理工艺优化改造，确保稳定运行并达标，满足减排核查要求。 | 2014年12月 | 灌云县政府 |
| 89 |  | 完成善后河徐圩水厂取水口周边6家紫菜加工厂废水治理及排水改道。 | 2014年4月 | 灌云县政府 |
| 90 |  | 建设化工园区污水处理厂三期扩建工程，完成1万吨/日工业废水扩建工程，启动1.2万吨/日染料废水扩建工程。 | 2014年12月 | 灌南县政府 |
| 91 |  | 完成板桥污水处理厂优化提升工程化改造，提升现有污水处理工艺，实现污水达标排放。 | 2014年12月 | 连云区政府 |
| 92 |  | 完成江宁工业城3号泵站、江宁工业城至2号泵站1公里管网建设。对中心区污水管网进行排查整修，对缺损管网进行补建。 | 2014年12月 | 开发区管委会 |
| 93 |  | 完成西北组团污水处理厂土建工程及设备安装。 | 2014年12月 | 开发区管委会 |
| 94 |  | 启动4.8万吨/日石化废水污水处理厂建设，实现主体工程全面开工。 | 2014年12月 | 东中西区域合作示范区管委会 |
| 95 | 内河船舶污染防治 | 完善内河码头污染防治设施，严格监管危险品运输。 | 2014年12月 | 市交通运输局 |
| 96 | 生态补水 | 重建蔷薇河电厂闸，设计调水规模由30立方/秒增大为100立方/秒。 | 2014年7月 | 市水利局 |
| 97 |  | 定期补充生态用水，满足市区水质功能区达标要求。 | 2014年12月 | 市水利局 |
| 五、城乡环境整治工程 |  |  |  |  |
| 98 | 河流环境综合整治 | 完成排淡河（海宁桥-宋跳立交段）治理工程，清淤疏浚5公里，生态护坡3公里。 | 2014年12月 | 市水利局，新海新区指挥部 |
| 99 |  | 完成古泊善后河（善后闸-埃字河）治理工程，清淤疏浚13公里，加固堤防16公里。 | 2014年12月 | 市水利局 |
| 100 |  | 整治龙王河13公里，沿线建设氧化塘4座。 | 2014年12月 | 赣榆县政府 |
| 101 |  | 实施范河清淤疏浚2.7公里，建设生态护坡2.7公里。 | 2014年12月 | 赣榆县政府 |
| 102 |  | 建设沙汪河3公里截污管道（204国道至东关路），完成8公里生态清淤（204国道至入海口），建设生态护坡2.5公里，对沙汪河城区以东至入海口水环境进行综合整治； | 2014年12月 | 赣榆县政府 |
| 103 |  | 开展山前河综合整治，进行河道疏浚，建设护坡及绿化景观。 | 2014年12月 | 灌云县政府 |
| 104 |  | 实施东悦来河、调渡河2条城区河道整治。 | 2014年12月 | 灌南县政府 |
| 105 |  | 完成玉带河新浦段疏浚、护坡、垃圾清理和生态修复等工程。西盐河至瀛洲路之间的玉带河及两岸2.8公里环境整治和生态修复、沿岸绿化景观建设。 | 2014年12月 | 新浦区政府 |
| 106 | 餐饮油烟整治 | 全面开展餐饮油烟整治，建成2-3条示范街，油烟扰民信访量下降20%。 | 2014年12月 | 新浦区政府 |
| 107 | 农村改厕 | 新建农村无害化卫生厕所35000座。 | 2014年11月 | 市卫生局 |
| 108 | 农贸市场建设 | 全县乡镇建设集镇区室内农贸市场13个，分区经营，配备屠宰废水收集处理设施和卫生水冲式厕所。 | 2014年12月 | 灌云县政府 |
| 109 |  | 建设锦屏、宁海、板浦鼎盛、城东农村集贸市场。 | 2014年12月 | 海州区政府 |
| 110 |  | 云山、板桥、高公岛街道按国家级生态乡镇标准完成室内农村集贸市场建设。 | 2014年12月 | 连云区政府 |
| 111 |  | 开工建设农村集贸市场1个。 | 2014年12月 | 云台山景区管委会 |
| 六、环境基础设施工程 |  |  |  |  |
| 112 | 垃圾收运体系建设 | 各镇合理配置密闭式移动垃圾箱，至少配备2辆垃圾收集车，按照每个自然村不低于2名保洁员的标准组建农村保洁队伍。规范运行城乡垃圾处理体系。 | 2014年12月 | 赣榆县政府 |
| 113 |  | 投运2个乡镇生活垃圾中转站，配备转运车辆及设备。 | 2014年12月 | 灌南县政府 |
| 114 |  | 投运13个乡镇生活垃圾中转站，配备转运车辆及设备。 | 2014年12月 | 灌云县政府 |
| 115 |  | 完成本区建制镇垃圾压缩式中转站全覆盖并推进规范运行。 | 2014年12月 | 新浦区政府 |
| 116 |  | 新建垃圾中转站1个。 | 2014年12月 | 云台山景区管委会 |
| 117 | 生活垃圾安全处置 | 建成投运刘湾生活垃圾填埋场。 | 2014年12月 | 市城管局 |
| 118 | 医疗废水无害化 | 建制乡镇（涉农街道）卫生院（社区卫生服务中心）医疗废水无害化处置设施全覆盖。 | 2014年12月 | 灌云县、灌南县、新浦区、海州区、连云区政府，云台山风景区管委会，市卫生局 |
| 119 | 工业园区集中供热 | 百通能源通过验收，关闭柘汪临港产业区内集中供热覆盖范围内锅炉5台。 | 2014年12月 | 赣榆县政府 |
| 120 |  | 建设灌云县临港产业园3×25兆瓦集中供热中心，铺设供热主管道80公里。 | 2014年12月 | 灌云县政府 |
| 121 |  | 建设连云港化学工业园集中供热工程，启动关停园区内集中供热覆盖范围内所有锅炉。 | 2014年12月 | 灌南县政府 |
| 122 |  | 建成投运板桥工业园2×130t/h高温高压循环流化床锅炉（1用1备）和1台25MW抽汽背压式汽轮发电机组，对园区企业进行供汽。 | 2014年12月 | 连云区政府 |
| 123 |  | 连云港虹洋热电联产工程建成并投产，建成3台40MW抽汽背压汽轮机组和4台440t/h高温超高压煤粉锅炉。 | 2014年12月 | 东中西区域合作示范区管委会 |
| 124 | 危险固体废物处置建设 | 建成投运灌云县临港产业区危险废物填埋场一期工程（规模30万立方米）。 | 2014年12月 | 灌云县政府 |
| 125 |  | 完成徐圩新区固危废处置中心初步设计及部分施工图设计，完成设备订购及场地回填工作，争取启动桩基工程。 | 2014年12月 | 东中西区域合作示范区管委会 |
| 126 | 垃圾渗滤液处理 | 完成晨兴环保公司垃圾渗滤液处理工程土建、设备安装及运行调试，实现180吨/日的垃圾渗滤液处理能力。 | 2014年12月 | 开发区管委会 |
| 127 | 卫生防护距离落实 | 完成连云港化学工业园、灌云县临港产业园、赣榆县柘汪临港产业区、徐圩新区、板桥工业园卫生防护距离内居民搬迁。 | 2014年12月 | 赣榆县、灌云县、灌南县、连云区政府，东中西区域合作示范区管委会 |
| 七、绿色连云港建设工程 |  |  |  |  |
| 128 | 绿化造林 | 全市新增城市绿地面积300公顷，建成区绿地率37.5%，人均公园绿地面积达到13平方米。 | 2014年12月 | 市城建局 |
| 129 |  | 完成高标准沿海防护林2万亩；新建村庄绿化示范村70个；建设农田林网面积30万亩；完成低效林抚育改造面积10万亩；完成造林面积10万亩以上，预计林木覆盖率将达到28.5%。 | 2014年12月 | 市林业局 |
| 八、自然生态保护工程 |  |  |  |  |
| 130 | 饮用水源地保护 | 实施赣榆县小塔山水库水源地水环境综合整治工程——黑林镇旦头河环境整治工程。 | 2014年12月 | 赣榆县政府 |
| 131 |  | 搬迁东海农场等10家酸洗石英砂企业，并集中进入规范化生产集中区。 | 2014年12月 | 东海县政府 |
| 132 |  | 启动徐圩新区水源地生态修复工程，实现饮用水源水质在线监测功能。 | 2014年12月 | 东中西区域合作示范区管委会 |
| 133 |  | 完成蔷薇湖生态净化暨应急备用水源工程征地拆迁工作，湖区开挖4400亩，新建取水闸1座、引水泵站1座，引水渠道，配水闸、防空闸等建筑物。 | 2014年12月 | 振兴集团，东海县政府，海州区政府，市水利局 |
| 134 | 市区饮用水输水（取水口上移） | 建成蔷薇河输水泵站工程及10公里输水管道工程。 | 2014年12月 | 市城建局 |
| 135 | 市区供水设施建设 | 全市城区新建、改建供水管道20公里。 | 2014年12月 | 市城建局 |
| 136 |  | 实施海州水厂深度处理工程，建设10万吨/日供水规模的水厂深度处理工程。 | 2014年12月 | 市城建局 |
| 137 | 矿山整治 | 完成7个废弃矿山治理项目。 | 2014年12月 | 市国土资源局，相关县、区政府 |
| 138 | 海洋保护 | 加大海州湾海洋牧场建设投入力度，投放各类人工鱼礁超10000个，建成人工鱼礁调控海域超10平方公里，海洋牧场总面积达到160平方公里。同时在海州湾海洋公园开展渔业资源增殖放流活动，放流鱼、虾、贝类1亿单位以上。 | 2014年12月 | 市海洋与渔业局 |
| 139 | 生物多样性保护 | 建成西双湖省级湿地公园，完成验收。 | 2014年12月 | 东海县政府 |
| 九、生态创建工程 |  |  |  |  |
| 140 | 生态县区创建 | 东海县建成国家级生态县。 | 2014年12月 | 东海县政府 |
| 141 |  | 赣榆县建成国家级生态县。 | 2014年12月 | 赣榆县政府 |
| 142 |  | 新浦区建成省级生态区。 | 2014年12月 | 新浦区政府 |
| 143 |  | 连云区建成省级生态区。 | 2014年12月 | 连云区政府 |
| 144 | 生态乡镇创建 | 建成5个国家级生态乡镇。 | 2014年12月 | 赣榆县政府 |
| 145 |  | 建成10个国家级生态乡镇，建成1个省级生态乡镇。 | 2014年12月 | 东海县政府 |
| 146 |  | 建成2个国家级生态乡镇，建成8个省级生态乡镇。 | 2014年12月 | 灌云县政府 |
| 147 |  | 建成1个国家级生态乡镇，建成7个省级生态乡镇。 | 2014年12月 | 灌南县政府 |
| 148 |  | 建成1个国家级生态乡镇，建成2个省级生态乡镇。 | 2014年12月 | 新浦区政府 |
| 149 |  | 建成4个省级生态乡镇。 | 2014年12月 | 海州区政府 |
| 150 |  | 建成2个国家级生态乡镇，建成2个省级生态乡镇。 | 2014年12月 | 连云区政府 |
| 151 |  | 建成1个省级生态乡镇。 | 2014年12月 | 云台山景区管委会 |
| 152 | 生态园区创建 | 建成兴云国家级农业示范园区。 | 2014年12月 | 灌云县政府 |
| 153 |  | 灌云县经济开发区获省级批准建设省级生态工业园区。 | 2014年12月 | 灌云县政府 |
| 154 |  | 海州开发区实现省级生态工业园区创建指标达标率75%以上。 | 2014年12月 | 海州区政府 |
| 155 |  | 开发区实现国家级生态工业园区创建指标100%达标。 | 2014年12月 | 开发区管委会 |
| 156 |  | 国家生态工业示范园建设规划通过建设领导小组会审。 | 2014年12月 | 东中西区域合作示范区管委会 |
| 157 | 卫生城市创建 | 2014年底国家卫生城市创建通过省级考核并由省爱卫会向国家推荐。 | 2014年12月 | 市爱卫办、创建办 |
| 158 | 绿色创建 | 建成1所省级绿色学校、3所市级绿色学校；建成2家市级绿色社区。 | 2014年12月 | 赣榆县政府 |
| 159 |  | 建成1所省级绿色学校、3所市级绿色学校；建成2家市级绿色社区。 | 2014年12月 | 东海县政府 |
| 160 |  | 建成1所省级绿色学校、3所市级绿色学校；建成2家市级绿色社区。 | 2014年12月 | 灌云县政府 |
| 161 |  | 建成1所省级绿色学校、3所市级绿色学校；建成2家市级绿色社区。 | 2014年12月 | 灌南县政府 |
| 162 |  | 建成1所省级绿色学校、2所市级绿色学校；建成1家省级绿色社区、2家市级绿色社区。 | 2014年12月 | 新浦区政府，市教育局 |
| 163 |  | 建成2所市级绿色学校；建成1家市级绿色社区。 | 2014年12月 | 海州区政府，市教育局 |
| 164 |  | 建成1所省级绿色学校、2所市级绿色学校；建成1家省级绿色社区、2家市级绿色社区。 | 2014年12月 | 连云区政府，市教育局 |
| 165 |  | 建成1所省级绿色学校，2所市级绿色学校；建成2家市级绿色社区。 | 2014年12月 | 开发区管委会 |
| 166 |  | 建成省级生态旅游示范区1个；建成国家级森林公园1个；建成国家级地质公园1个；建成省级生态村1个(渔湾)；建成生态文明教育基地1个(孔雀沟)。 | 2014年12月 | 云台山景区管委会 |
| 167 | 节水型社会建设 | 建成节水社区、节水企业、节水学校等各类载体10个。 | 2014年12月 | 市水利局，相关县、区政府 |
| 168 | 生态旅游示范区创建 | 创建1-2家省级生态旅游示范区，创成2-3家市级生态旅游示范区。 | 2014年12月 | 市旅游局、环保局 |
| 十、生态文明能力建设工程 |  |  |  |  |
| 169 | 生态文明宣传 | 市广播电视台完成“生态市创建在行动”专题报道全年30期；连云港日报社完成专版6个以上，专题3个以上、相关稿件影像50篇以上。 | 2014年12月 | 市广播电视台、连云港日报社 |
| 170 | 生态文明教育 | 将生态文明教育纳入2014年中小学科学教育工作内容；开展环保教育活动，提高中小学生环保意识。 | 2014年12月 | 市教育局 |
| 171 | 大气污染排放源清单编制 | 完成全市工业源、生活源等大气污染排放源的调查工作。 | 2014年12月 | 市环保局 |
| 172 | 跨界空气污染监控 | 建设塔山水库空气自动站，监控苏鲁交界跨界污染迁移情况。 | 2014年12月 | 市环保局 |
| 173 | 重污染天气应急 保障 | 各县完成重污染天气应急预案的编制并向社会公布，并定期开展应急演练。 | 2014年12月 | 各县政府 |
| 174 | 环保重点信访化解 | 不发生群体性及个人极端事件，举报到国家、省信访量与去年相比下降10%。 | 2014年12月 | 各县、区政府 |
| 175 | 环境监测能力建设 | 基本建成徐圩新区环境监测中心。 | 2014年12月 | 东中西区域合作示范区管委会 |
| 176 | 核与辐射应急监测与预警 | 建设辐射环境监控、公众信息交流、应急指挥调度和多媒体展示平台。 | 2014年12月 | 市环保局 |
| 177 | 核电辐射监测前沿基地和站网建设 | 新建约5000平方米实验综合楼；改建6个、新建8个辐射环境自动监测子站。 | 2014年12月 | 市环保局 |