附件

| 2015年市区空闲地块绿化造林实施方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地块位置 | 面积（亩） | 现状用地情况 | 实施方案 | 绿化要求 | 时间节点 | 实施主体 | 督办单位 | 备注 |
| 合计 | （共36个地块） | 2431.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公园绿地 | 121.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平山北路下穿东南侧，嘉年华后 | 6 | 无拆迁量，可用于城市绿化 | 公园绿地 | 按照城市公园绿地建设标准进行栽植。 | 6月份完成 | 连云区 | 连云区 | 市林业局和建设局对设计方案进行指导 |
| 2 | 零公里两侧 | 19 | 现状可进行改造 | 公园绿地 | 按照城市公园绿地建设标准建设。 | 9月份完成 | 连云区 | 连云区 |  |
| 3 | 民生花园西北角 | 0.65 | 权属有争议 | 公园绿地 | 建设街头游园 | 6月份完成 | 海州区 | 海州区 |  |
| 4 | 秦东门大街与新孔路西南角，海州区政府南侧 | 60 | 网瞳村集体农用土地 | 公园绿地 | 建设公园广场绿地 | 9月份完成 | 海州区 | 海州区 |  |
| 5 | 猴嘴变电所南侧 | 36 | 权属为小村集体农用地 | 公园绿地 | 建设街头游园 | 9月份完成 | 海州区 | 海州区 |  |
| （二） | 临时绿化 | 2310.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市政府周边警备区土地(5个地块) | 936 | 警备区部队用地 | 临时绿化 | 沿道路两侧栽植8-10CM落羽杉、女贞、栾树、苦楝等乔木，里面栽植2-5CM小规格苗圃或播散草花，如二月兰、大花金鸡菊。 | 9月份完成 | 警备区 | 市国土局、新海新区 |  |
| 2 | 科苑路与红沙路西北角 | 46.2 | 市城投集团空地 | 临时绿化 | 栽植2-5CM小规格金枝槐、红叶椿、栾树等苗木 | 6月份完成 | 市城投集团 | 市城乡建设局 |  |
| 3 | 东方花园东，郁洲南路西 | 10 | 经国土查无权属，多年闲置，影响城市景观。 | 临时绿化 | 栽植3-5CM高杆女贞、紫叶李等苗木 | 6月份完成 | 海州区 | 海州区 |  |
| 4 | 人事局西、朝阳东路南 | 12 | 江苏省万联能源集团有限公司，2008年因规划及拆迁原因闲置至今，处理难度大。因政府财力、军产处置诸多问题，未形成最终规划的修订方案 | 临时绿化 | 栽植3-5CM大叶女贞、银杏、流苏等小规格乡土树种。 | 6月份完成 | 江苏省万联能源集团有限公司 | 海州区 |  |
| 5 | 建设路南、巨龙路西（新海实验中学北侧） | 34.41 | 连云港市润科园林绿化工程有限公司，空地 | 临时绿化 | 沿路栽植2排落羽杉和香樟混交，里面播撒草花 | 6月份完成 | 连云港市润科园林绿化工程有限公司 | 海州区 |  |
| 6 | 海宁东路以南，景观大道西侧 | 74.25 | 运通房地产空地 | 临时绿化 | 临海宁大道栽植2排水杉，里面栽植3-5CM小规格海棠、樱花、照手桃等开花灌木。 | 6月份完成 | 运通房地产 | 海州区 |  |
| 7 | 海连西路与新孔路西北角，原开关厂 | 9 | 华阳房地产公司，商住用地，被围墙圈占 | 临时绿化 | 沿路栽植两排10CM白蜡，里面栽植3-5CM朴树、乌桕等小规格苗木，也可播撒草花。 | 6月份完成 | 华阳房地产公司 | 海州区 |  |
| 8 | 海连西路与人民路交叉口西北角 | 39 | 万润地产公司，商住用地 | 临时绿化 | 沿路栽植两排10CM白蜡，里面栽植3-5CM朴树、乌桕等小规格苗木，也可播撒草花。 | 6月份完成 | 万润地产公司 | 海州区 |  |
| 9 | 海连路西路北侧，丰泰苑西侧 | 99 | 万润房地产公司，商住用地，空闲 | 临时绿化 | 沿路栽植2排落羽杉，里面栽植3-5CM大叶女贞、栾树等小规格苗木。 | 6月份完成 | 万润房地产公司 | 海州区 |  |
| 10 | 润城东方东侧（海连路与凌州路交叉口西南角） | 12.6 | 万润房地产公司，商住用地 | 临时绿化 | 栽植3-5CM小规格苗木，或播撒花卉。 | 9月份完成 | 万润房地产公司 | 海州区 |  |
| 11 | 海滨大道北侧，在海一方公园东南角(2个地块) | 38.85 | 江苏大陆桥国际商务投资发展有限公司，服务业兼容旅馆用地和商业金融业用地，现在不具备开发条件。 | 临时绿化 | 覆盖草坪、栽植2-3CM小规格苗木,如乌桕、丝棉木、大叶女贞、白榆、黑松、苦楝等耐盐抗风树种。 | 6月份完成 | 江苏大陆桥国际商务投资发展有限公司 | 连云区 |  |
| 12 | 连云区北崮山大道南01、02地块(2个地块) | 89.26 | 天盛控股集团连云港房地产开发有限公司，地块已经收回位于北固山山脚，不适合开发建设。 | 临时绿化 | 栽植3-5CM小规格苗木，选择楸树、香樟、流苏、火炬松、油松等。 | 6月份完成 | 连云区 | 连云区 |  |
| 13 | 连云区北崮山大道北、东哨路南侧 | 27.96 | 江苏海州湾发展集团有限公司，服务业用地兼容文化娱乐用地，现状中间为水域。 | 临时绿化 | 栽植2-3CM小规格苗木，选择白蜡、白榆、丝棉木、苦楝、黑松等品种。 | 6月份完成 | 江苏海州湾发展集团有限公司 | 连云区 |  |
| 14 | 连云区鸿海路西、海郡路北侧 | 99.48 | 连云港海润置业有限公司，商业用地，位于连云新城核心区 | 临时绿化 | 栽植2-4CM小规格朴树、大叶女贞、法桐、榉树等。 | 6月份完成 | 连云港海润置业有限公司 | 连云区 |  |
| 15 | 水岛地块09-3、09-5 | 20 | 连云港新正大房地产开发有限公司，规划调整未建设， | 临时绿化 | 视线范围内部分地块结合连岛山体，播撒草花，栽植小规格流苏、映山红、火炬松、楸树、柳杉等苗木。 | 9月份完成 | 连云港新正大房地产开发有限公司 | 连云区 |  |
| 16 | 玉兰路北、花果山大道西 | 83.07 | 新苏置业（连云港）有限公司，商业金融用地，超过约定动工时间一年以上未动开发 | 临时绿化 | 栽植法桐、香花槐、落羽杉、大叶女贞、栾树等2-5CM小规格苗圃。 | 6月份完成 | 新苏置业（连云港）有限公司 | 新海新区 |  |
| 17 | 花果山大道以东，圣湖路以北 | 35 | 中船重工第七一六研究所，单位空闲用地 | 临时绿化 | 沿围墙栽植落羽杉、法桐、栾树等10CM苗木，里面栽植2-5公分朴树、大叶女贞、法桐、榉树小苗或播撒草花或铺设草坪。 | 6月份完成 | 中船重工第七一六研究所 | 新海新区 |  |
| 18 | 花果山大道以东，晨光路以北 | 124 | 连云港职业技术学院，学校空闲用地 | 临时绿化（校园绿化） | 沿围墙栽植落羽杉、法桐、栾树等10CM苗木，里面栽植2-5公分朴树、大叶女贞、法桐、榉树小苗或播撒草花或铺设草坪。 | 6月份完成 | 连云港职业技术学院 | 新海新区 |  |
| 19 | 文苑路以东，霞辉路以北 | 107 | 连云港工贸高等职业技术学校，学校空闲用地 | 临时绿化（校园绿化） | 沿围墙栽植落羽杉、法桐、栾树等10CM苗木，里面栽植2-5公分朴树、大叶女贞、法桐、榉树小苗或播撒草花或铺设草坪。 | 6月份完成 | 连云港工贸高等职业技术学校 | 新海新区 |  |
| 20 | 花果山大道以东，春晖路以北 | 66 | 连云港财经高等职业技术学校，学校空闲用地 | 临时绿化（校园绿化） | 沿围墙栽植落羽杉、法桐、栾树等10CM苗木，里面栽植2-5公分朴树、大叶女贞、法桐、榉树小苗或播撒草花或铺设草坪。 | 6月份完成 | 连云港财经高等职业技术学校 | 新海新区 |  |
| 21 | 花果山大道以西，圣湖路以北 | 213 | 连云港师范高等专科学校，学校空闲用地 | 临时绿化（校园绿化） | 沿围墙栽植落羽杉、法桐、栾树等10CM苗木，里面栽植2-5公分朴树、大叶女贞、法桐、榉树小苗或播撒草花或铺设草坪。 | 6月份完成 | 连云港师范高等专科学校 | 新海新区 |  |
| 22 | 花果山大道以西，圣湖路以南 | 72 | 连云港中医药高等职业技术学校，学校空闲用地 | 临时绿化（校园绿化） | 沿围墙栽植落羽杉、法桐、栾树等10CM苗木，里面栽植2-5公分朴树、大叶女贞、法桐、榉树小苗或播撒草花或铺设草坪。 | 6月份完成 | 连云港中医药高等职业技术学校 | 新海新区 |  |
| 23 | 花果山大道以西，振华路以北 | 9 | 连云港市中等专业学校，学校空闲用地 | 临时绿化（校园绿化） | 沿围墙栽植落羽杉、法桐、栾树等10CM苗木，里面栽植2-5公分朴树、大叶女贞、法桐、榉树小苗或播撒草花或铺设草坪。 | 6月份完成 | 连云港市中等专业学校 | 新海新区 |  |
| 24 | 科苑路以东，霞辉路以南 | 23 | 连云港市体育运动学校，学校空闲用地 | 临时绿化（校园绿化） | 沿围墙栽植落羽杉、法桐、栾树等10CM苗木，里面栽植2-5公分朴树、大叶女贞、法桐、榉树小苗或播撒草花或铺设草坪。 | 6月份完成 | 连云港市体育运动学校 | 新海新区 |  |
| 25 | 苍梧路以北，科苑路以东 | 30 | 淮海工学院，学校空闲用地 | 临时绿化（校园绿化） | 沿围墙栽植落羽杉、法桐、栾树等10CM苗木，里面栽植2-5公分朴树、大叶女贞、法桐、榉树小苗或播撒草花或铺设草坪。 | 6月份完成 | 淮海工学院 | 新海新区 |  |