附件

连云港市突出环境问题一览表

| 类别 | 区 域 | 突出问题 | 整治要求 | 责任部门 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境综合 整治 | 全市 | 1、燃煤污染方面：燃煤污染问题突出，高污染燃料禁燃区内原煤散烧现象依然存在，已拆除小锅炉有死灰复燃现象。 | 禁止在高污染燃料禁燃区内销售原煤，加快淘汰或改造城市建成区内燃煤小锅炉，加强现场执法检查，严防淘汰锅炉死灰复燃。 | 各县区政府，市发改委、经信委、市环保局、市质监局、市工商局 | 2015年6月底前 |
|  | 全市 | 2、建设施工扬尘：建筑工地及渣土运输扬尘污染问题突出，部分工地围挡施工、道路硬化、冲洗设备配备等防治扬尘污染措施未落实到位；部分渣土运输车仍未实现密闭化。 | 加强建筑工地扬尘整治，城市建成区所有在建工地围挡施工率、施工道路硬化率、冲洗设备配备率、裸土覆盖率、拆迁工地喷淋率、监控覆盖率实现6个100%。开展渣土运输车专项治理，市区渣土运输车辆公司化、智能化、密闭化率实现3个100%。 | 各县区政府，市建设局、市城管局、市交通局、市公安局 | 2015年6月底前 |
|  | 港口 | 3、港口扬尘污染：港口扬尘污染问题严重，港口散货装卸及堆场未有效采取喷、淋、洗、挡、盖等综合防尘措施。 | 开展港口岸线、堆场、海域综合环境治理，完成主港区防尘网建设工程，港口散货堆场采取喷、淋、洗、挡、盖等综合防尘措施。 | 港口集团 | 2015年11月底前 |
|  | 市开发区 徐圩新区 云台山景区 | 4、开山采石扬尘：开山采石污染问题突出，大岛山、虎山、西陬山等地开山采石及石子加工未落实洒水等降尘措施。 | 加强对大岛山、虎山、西陬山等地开山采石及石子加工监管力度，规范开采方式，严格落实洒水等降尘措施。 | 市开发区、徐圩新区、云台山景区管委会，市国土局 | 2015年6月底前 |
|  | 全市 | 5、油烟污染：城市餐饮油烟、露天烧烤等污染问题未得到有效解决。 | 制定油烟整治方案，开展餐饮油烟污染专项整治；取缔室外露天烧烤，依法对环境违法行为进行查处。 | 各县区政府，市商务局、市城管局、市工商局、市食药局、市环保局 | 2015年11月底前 |
|  | 全市 | 6、机动车排气污染：机动车排气污染成为市区空气质量重要污染源，冒黑烟机动车依然存在，黄标车尚未实现淘汰。 | 年内基本淘汰黄标车，完成老旧机动车淘汰任务，整治冒黑烟车辆。执行机动车检验环保标志前置，实施黄标车限行，推进环保电子标发放。 | 市公安局、市交通局、 市环保局 | 2015年11月底前 |
|  | 开发区 连云区板桥 灌云县 灌南县 | 7、化工等恶臭气体污染：市区及灌云、灌南化工气味、恶臭气味污染较重，挥发性有机物治理工作进度缓慢。 | 对化工园区废气排放企业和城区产生恶臭气味企业开展废气专项整治，加大督查推进力度，加强监管，严查重处污染防治设施未有效运行、废气超标排放等环境违法行为，逾期未完成废气异味治理的企业不得生产。 | 各县区政府、市环保局 | 2015年12月底前 |
| 水环境综合整治 | 海州区 连云区 开发区 赣榆区 东海县 灌云县 | 8、城市河道整治：市区河流水质达标率不足50%，西盐河、排淡河、沙汪河断面水质较差，氮磷超标严重，溶解氧偏低。列入2014年河道整治计划的西盐河、排淡河、赣榆区沙汪河、东海县自清河、石英河水质没有根本性改善，灌云县山前河水质感观指标欠佳，下游水质污染较重，附近群众不满意率高。全市河道治理工程进度滞后。 | 各县区政府负责辖区内河道整治工作，加大河流环境综合整治力度，采取截污控源、环境整治、清淤疏浚和生态补水等措施，6月底前消除城市河道黑臭现象，改善水质主要指标，逐步提高群众满意率，确保通过省城市河道整治考核。各相关区和市各有关部门按照《连云港市城市河道环境综合整治工作方案》（连政办发〔2015〕40号）认真开展城市河道环境整治工作，确保6月底前基本消除市区河道黑臭现象。 | 东海县、灌云县、赣榆区、海州区、连云区、开发区，市建设局、市水利局、市市交通局、市环保局、市城管局 | 2015年12月底前 |
|  | 东海县 | 9、市区饮用水源保护：东海县部分涉氟企业和集中区超标排放，造成蔷薇河及支流部分断面水质氟化物多次出现超标情况。 | 深入开展涉氟酸洗专项整治，进一步加强对涉氟企业和集中区监管力度，集中处理一批存在超标排放等违法行为的企业；石英原石酸洗禁止使用氢氟酸；涉氟酸洗企业实施提标改造。 | 东海县政府 | 2015年10月底前 |
|  | 全市 | 10、淮河流域治污工程：灌云县临港产业区胜科污水处理厂工艺改造工作进展缓慢，目前进水负荷偏低，难以满足园区企业生产需要。东海县平明白塔埠片区污水管网完善工程建成未投运。赣榆区力洁污水处理厂二期项目未开工，工程进度严重滞后；金茂源生物化工有限责任公司废水减排再提标及中水回用工程建设缓慢；柘汪污水处理厂管网完善工程中2个泵站均未建成，管网未全部建成贯通；城头镇生活污水处理厂及管网工程管网建设不到位，污水处理厂未投入运行；范河环境综合整治工程中护坡工程未实施；金山污水处理厂二期扩建工程建成后长期未投入使用。连云区板桥污水处理厂尚不能稳定达标排放；排淡河连云区段河道清淤未实施；院前大沟明沟有淤积，水质较差，有黑臭现象。新海城区污水管网四期工程甲子河泵站尚未建设。 | 灌云县临港产业区胜科污水处理厂8月底前完成集中式污水处理厂提标改造工程，10月底前出水稳定达标；东海县、海州区6月底前完成东海县尾水通道整改任务，并投入正常运行。赣榆区加快力洁污水处理厂二期工程建设，力争10月底前建成。连云区板桥污水处理厂6月底前完成集中式污水处理厂提标改造工程，8月底前出水稳定达标；8月底前完成排淡河连云区段河道清淤疏浚及岸边整治；加强对院前大沟的日常维护管理，做好河道的生态补水、日常保洁等工作，落实长效管理措施。市建设局加快甲子河泵站及污水截流管网建设，6月底前建成。 | 东海县、灌云县、赣榆区、连云区、市建设局、市水利局、市环保局 | 2015年10月底前 |
| 集中供热设施 | 两灌园区 | 11、集中供热设施建设不到位：灌云县临港产业区、灌南县化工园区未实现集中供热，园区燃煤小锅炉很多，存在冒黑烟现象。 | 灌云县临港产业区集中供热2015年底前建成投入使用，2016年6月底前拆除集中供热范围内的燃煤小锅炉；灌南县化工园区集中供热2015年底前基本完成土建施工，2016年6月底前建成投入使用，2016年底前拆除集中供热范围内的燃煤小锅炉。 | 灌云县、灌南县 | 2016年12月底前 |
| 敏感目标搬迁 | 全市 | 12、敏感目标搬迁不到位：灌云县临港产业区、灌南县化工园区、赣榆区柘汪临港产业区尚未完成卫生防护距离内居民搬迁工作。 | 灌云县、灌南县、赣榆区政府加快推进敏感目标搬迁工作，灌云县临港产业区、灌南县化工园区2015年底前完成卫生防护距离内居民搬迁工作；赣榆区柘汪临港产业区2016年底前完成卫生防护距离内居民搬迁工作。 | 灌云县、灌南县、赣榆区 | 2016年12月底前 |
| 污染 减排 | 全市 | 13、畜禽养殖污染减排：规模化畜禽养殖场污染治理和资源化利用率仅为52.5%，距全省80%工作目标有很大差距。全市有217家规模化养殖场污染物去除率未达要求。部分养殖场缺乏粪便堆肥厂等能够提高污染物去除率的关键减排措施。 | 全面排查辖区内规模化畜禽养殖场信息；出台《连云港市畜禽养殖业污染防治规划》，划定禁养区、限养区等区域；年底前在畜禽养殖密集区建设一批有机肥加工厂；按照国家考核要求，认真完善台账资料。 | 各县区政府、市环保局、市农委 | 2015年12月底前 |
|  | 全市 | 14、污水处理厂污染减排：各县区绝大部分污水处理设施未能按《连云港市污水处理设施整改建设工作方案》（连政办发〔2014〕55号）要求的序时进度完成整改，部分污水处理厂配套污水管网未建成，部分污水处理厂未开工建设，部分已投运污水处理厂存在进水负荷不足、出水超标现象。 | 按要求加快推进污水处理设施主体工程、污水收集管网建设，确保各污水处理厂按时投运，污水处理负荷率达到80%以上；强化环境监管力度，确保污水厂出水达标。 | 各县区政府、市建设局、市环保局 | 2015年12月底前 |
|  | 海州区 灌南县 赣榆区 | 15、大气污染限期治理：田申热电、镔鑫特钢、兴鑫钢铁等企业大气污染限期治理工作进展较慢，镔鑫特钢、兴鑫钢铁、亚新钢铁存在污染物超标排放行为。 | 推进新海电厂供热管网与田申热电原有管网的对接，田申热电按时关停；组织镔鑫特钢、兴鑫钢铁倒排工期，按国家要求完成烧结机、球团脱硫工作；强化环保监管力度，确保各企业污染治理设施正常运行和污染物达标排放。 | 市经信委、市建设局、市环保局、赣榆区政府、灌南县政府 | 2015年6月底前 |
| 危废 处置 | 全市 | 16、危险废物处置能力不足：全市危险废物处置基础设施滞后，企业大量危险废物缺乏有效利用和安全处置途径，且规范化整治达标率较低。 | 光大环保（连云港）废弃物处理有限公司一期工业危废焚烧项目更新改造，二期项目完成主体工程；光大环保（连云港）固废处置有限公司、连云港市赛科废料处置有限公司实现稳定运营；灌南县危险废物填埋场项目完成手续报批；丰益精细化学（连云港）有限公司废弃物焚烧项目具备试生产条件；连云港市徐圩新区固危废处置中心完成主体工程。 | 各县区政府 市环保局 | 2015年12月底前 |
| 企业环境问题 | 海州区 | 17、德邦兴华公司：氯化铵包装车间无组织氨气挥发严重，环境信访不断；未实施清污、雨污分流，仅封堵了雨水排口；煤炭露天堆放；生产设施老化、跑冒滴漏严重；搬迁进度缓慢，新厂尚未正式开工建设。 | 对存在的环保问题进行限期治理，同时推进该公司搬迁进度，彻底解决环境污染扰民问题。 | 市经信委、市环保局 | 2015年6月底前 |
|  | 灌南县 | 18、兴鑫钢铁公司：存在环保手续不全、部分项目未批先建并建成投产、部分项目未经环保部门验收擅自投入生产、配套的污染治理设施未建设到位、卫生防护距离内尚有居民未搬迁等问题。 | 加强监管，确保各项环保设施建设到位，督促企业抓紧办理相关环保手续。 | 灌南县政府 | 2015年6月底前 |
|  |  | 19、亚新钢铁公司：无环保手续、项目擅自建成并投入生产至今。由于该企业未停止违法生产，媒体网络高度关注。 | 加强监管，确保各项环保设施建设到位，督促企业抓紧办理相关环保手续。 | 灌南县政府 | 2015年6月底前 |
|  | 赣榆区 | 20、镔鑫特钢公司：存在批建不符、未批先建、项目未经环保部门验收擅自投入生产等问题。由于目前企业仍未停止违法建设与生产，且该公司与山东省日照市岚山区接壤，今年以来数次接到环境信访举报，上级部门高度关注。另外该公司卫生防护距离内仍有居民未搬迁到位，存在重大环境安全隐患。 | 加强监管，确保各项环保设施建设到位，督促企业抓紧办理相关环保手续。 | 赣榆区政府 | 2015年6月底前 |
|  |  | 21、善俊清洁能源公司：聚丙烯项目未经环保部门批准擅自投入生产，擅自新建三台锅炉，其中两台已调试使用，无环保审批手续。近期，针对该公司的环境信访举报较多，环保部、省环保厅等上级领导高度关注。 | 对聚丙烯项目擅自投入生产的环境违法行为依法处理；对擅自新建三台锅炉的环境违法行为依据新环保法和相关配套文件进行查处。 | 赣榆区政府 | 2015年6月底前 |