附件1

各县区2015年主要污染物排放总量控制目标

（单位：吨）

| 县区/部门 | 化学需氧量 削减量 | 氨氮 削减量 | 二氧化硫 削减量 | 氮氧化物 削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东海县 | 1000 | 300 | 300 | 1000 |
| 灌云县 | 1000 | 300 | 80 | 160 |
| 灌南县 | 1000 | 300 | 3000 | 100 |
| 赣榆区 | 1000 | 300 | 7000 | 100 |
| 海州区 | 400 | 40 |  |  |
| 连云区 | 400 | 40 |  |  |
| 市经济技术开发区 | 400 | 70 |  |  |
| 徐圩新区 | 300 | 30 |  |  |

附件2

全市2015年污水处理设施污染减排项目

- 污水处理设施整改、建设项目

| 序号 | 项目名称 | 减排措施 | 计算削减时间 | 新增污染物削减量（吨） |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 |  |
| 1 | 城南污水处理厂 | 提高进水污染物浓度，增加进水量 | 2015年1月 | 90.1 | 5.4 | 市建设局 |
| 2 | 大浦污水处理厂 | 提高进水污染物浓度，增加进水量，组织实施出水一级A提标改造 | 2015年1月 | 220 | 51.8 | 市建设局 |
| 3 | 墟沟污水处理厂 | 提高进水污染物浓度，增加进水量，组织实施出水一级A提标改造 | 2015年1月 | 763.1 | 83 | 市建设局 |
| 4 | 通海污水处理厂 | 完善海头镇生活污水管网，提高进水污染物浓度，增加进水量 | 2015年1月 | 105 | 16.7 | 赣榆区政府 |
| 5 | 云通水务有限公司 | 完善柘汪工业和生活污水管网，提高进水污染物浓度，增加进水量 | 2015年1月 | 304.7 | 32.1 | 赣榆区政府 |
| 6 | 力洁污水处理厂 | 完善赣榆城区、宋庄镇污水管网，提高进水污染物浓度，增加进水量 | 2015年1月 | 148.5 | 10.7 | 赣榆区政府 |
| 7 | 金源水务有限公司 | 完善园区工业污水和镇区生活污水管网，提高进水污染物浓度，增加进水量，组织实施出水一级A提标改造 | 2015年1月 | 45 | 4.5 | 赣榆区政府 |
| 8 | 石桥污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年5月 | 51.4 | 4.7 | 赣榆区政府 |
| 9 | 墩尚污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年5月 | 15 | 2 | 赣榆区政府 |
| 10 | 沙河污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年5月 | 128.5 | 11.7 | 赣榆区政府 |
| 11 | 塔山污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年5月 | 15 | 2 | 赣榆区政府 |
| 12 | 班庄污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年5月 | 128.5 | 11.7 | 赣榆区政府 |
| 13 | 城头污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年5月 | 257 | 23.4 | 赣榆区政府 |
| 14 | 黑林镇污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年5月 | 15 | 2 | 赣榆区政府 |
| 15 | 城西镇污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年5月 | 15 | 2 | 赣榆区政府 |
| 16 | 山左口污水处理厂 | 完善山左口工业区管网和镇区污水管网建设，增加进水量 | 2015年1月 | 80 | 7 | 东海县政府 |
| 17 | 城东污水处理厂 | 完善污水管网建设，增加进水量 | 2015年1月 | 0 | 0 | 东海县政府 |
| 18 | 白塔埠镇污水处理厂 | 完善污水管网建设，增加进水量 | 2015年1月 | 0 | 0 | 东海县政府 |
| 19 | 青湖镇污水处理厂 | 完善污水管网建设，增加进水量 | 2015年1月 | 0 | 0 | 东海县政府 |
| 20 | 清泉污水处理有限公司 | 完善污水管网建设，增加进水量 | 2015年1月 | 0 | 0 | 东海县政府 |
| 21 | 平明镇污水处理厂 | 完善平明镇生活污水管网，增加进水量 | 2015年1月 | 95.8 | 14.2 | 东海县政府 |
| 22 | 张湾乡污水处理厂 | 完善张湾乡生活污水管网，增加进水量 | 2015年1月 | 30 | 3.5 | 东海县政府 |
| 23 | 房山镇污水处理厂 | 完善房山镇生活污水管网，增加进水量 | 2015年1月 | 95.8 | 14.2 | 东海县政府 |
| 24 | 安峰镇污水处理厂 | 完善安峰镇生活污水管网，增加进水量 | 2015年1月 | 159.7 | 23.7 | 东海县政府 |
| 25 | 桃林镇污水处理厂 | 完善桃林镇生活污水管网，增加进水量 | 2015年1月 | 95.8 | 14.2 | 东海县政府 |
| 26 | 黄川镇污水处理厂 | 完善黄川镇生活污水管网，增加进水量 | 2015年1月 | 30 | 3.5 | 东海县政府 |
| 27 | 双店镇污水处理厂 | 完善双店镇生活污水管网，增加进水量 | 2015年1月 | 30 | 3.5 | 东海县政府 |
| 28 | 李埝乡污水处理厂 | 完善李埝乡生活污水管网，增加进水量 | 2015年1月 | 30 | 3.5 | 东海县政府 |
| 29 | 石湖乡污水处理厂 | 完善石湖乡生活污水管网，增加进水量 | 2015年1月 | 30 | 3.5 | 东海县政府 |
| 30 | 驼峰乡污水处理厂 | 完善驼峰乡生活污水管网，增加进水量 | 2015年1月 | 30 | 3.5 | 东海县政府 |
| 31 | 石梁河镇污水处理厂 | 完善石梁河镇生活污水管网，增加进水量 | 2015年1月 | 30 | 3.5 | 东海县政府 |
| 32 | 曲阳乡污水处理厂 | 完善曲阳乡生活污水管网，增加进水量 | 2015年1月 | 30 | 3.5 | 东海县政府 |
| 33 | 洪庄镇污水处理厂 | 完善洪庄镇生活污水管网，增加进水量 | 2015年1月 | 30 | 3.5 | 东海县政府 |
| 34 | 胜科污水处理厂 | 增加进水量，确保达标排放 | 2015年8月 | 489.4 | 19.3 | 灌云县政府 |
| 35 | 同兴镇污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年7月 | 27.5 | 6.05 | 灌云县政府 |
| 36 | 小伊乡董集、后场村污水处理工程 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年4月 | 2.25 | 1.155 | 灌云县政府 |
| 37 | 杨集镇污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年4月 | 21 | 4.6 | 灌云县政府 |
| 38 | 龙苴镇污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年4月 | 21 | 4.6 | 灌云县政府 |
| 39 | 下车镇污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年4月 | 21 | 4.6 | 灌云县政府 |
| 40 | 东王集乡污水处理工程 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年4月 | 2.25 | 1.155 | 灌云县政府 |
| 41 | 圩丰镇污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年4月 | 2.25 | 1.155 | 灌云县政府 |
| 42 | 四队镇污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年4月 | 2.25 | 1.155 | 灌云县政府 |
| 43 | 南风污水处理厂 | 加快区域内管网建设，提高进水污染物浓度，增加进水量 | 2015年1月 | 702 | 159.7 | 灌云县政府 |
| 44 | 图河乡污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年4月 | 2.25 | 1.155 | 灌云县政府 |
| 45 | 南岗乡污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年4月 | 2.25 | 1.155 | 灌云县政府 |
| 46 | 城东污水处理厂二期 | 加快区域内生活污水管网建设，确保按时投运 | 2015年6月 | 690 | 105 | 灌南县政府 |
| 47 | 中新污水处理有限公司 | 增加进水量，确保达标排放 | 2015年1月 | 600 | 30 | 灌南县政府 |
| 48 | 三口镇污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年7月 | 33 | 3.8 | 灌南县政府 |
| 49 | 汤沟镇污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年7月 | 33 | 3.8 | 灌南县政府 |
| 50 | 新集镇污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年7月 | 30 | 3 | 灌南县政府 |
| 51 | 堆沟港镇污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年8月 | 50 | 5 | 灌南县政府 |
| 52 | 田楼镇污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年7月 | 33 | 3.8 | 灌南县政府 |
| 53 | 张店镇污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年8月 | 18 | 1.8 | 灌南县政府 |
| 54 | 百禄镇污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年8月 | 18 | 1.8 | 灌南县政府 |
| 55 | 李集乡污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年8月 | 18 | 1.8 | 灌南县政府 |
| 56 | 北陈集镇污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年8月 | 18 | 1.8 | 灌南县政府 |
| 57 | 孟兴庄镇污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年8月 | 18 | 1.8 | 灌南县政府 |
| 58 | 新浦开发区污水处理厂 | 完善新浦开发区、洪门工业园管网，增加进水量 | 2015年1月 | 120 | 18 | 海州区政府 |
| 59 | 浦南镇江浦村污水站 | 确保污水治理设施正常运行 | 2015年1月 | 8 | 1 | 海州区政府 |
| 60 | 锦屏镇污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年7月 | 20 | 2 | 海州区政府 |
| 61 | 新坝镇污水处理站 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年7月 | 20 | 2 | 海州区政府 |
| 62 | 板桥污水处理厂 | 完善管网，增加进水量，确保达标排放 | 2015年5月 | 371 | 38.7 | 连云区政府 |
| 63 | 连云区宿城污水处理站 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年8月 | 13.6 | 1.08 | 连云区政府 |
| 64 | 连云区高公岛黄窝村污水处理工程 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年8月 | 10.8 | 0.9 | 连云区政府 |
| 65 | 连云区连岛街道污水处理站 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年8月 | 6 | 0.6 | 连云区政府 |
| 66 | 连云区连云街道污水站 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年8月 | 6 | 0.6 | 连云区政府 |
| 67 | 徐圩新区1号污水处理厂 | 加快区域内管网建设，提高进水污染物浓度，增加进水量 | 2015年1月 | 182 | 8 | 徐圩新区管委会 |
| 68 | 东港污水处理厂 | 建成东港污水处理厂一期工程，规模为日处理污水5万吨 | 2015年12月 |  |  | 徐圩新区管委会 |
| 69 | 恒隆水务有限公司 | 加快区域内管网建设，提高进水污染物浓度，增加进水量，组织实施出水一级A提标改造 | 2015年7月 | 400 | 75 | 开发区管委会、市建设局 |
| 70 | 开发区朝阳街道污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年7月 | 20 | 2 | 开发区管委会 |
| 71 | 市开发区西北组团污水处理厂 | 完成管网建设，确保按时投运 | 2015年7月 | 180 | 14 | 开发区管委会 |
| 72 | 渔湾、朱麻分散式污水处理设施 | 完成污染治理设施建设 | 2015年12月 |  |  | 云台山景区管委会 |

- 管网建设项目

| 序号 | 项目名称 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成石榴街道污水管网建设工程 | 2015年3月 | 东海县政府 |
| 2 | 完成东海县城东污水处理厂配套管网工程项目 | 2015年6月 | 东海县政府 |
| 3 | 畅通东海-海州尾水通道，实现正常运行 | 2015年12月 | 市建设局，东海县政府，海州区政府 |
| 4 | 完成侍庄乡、燕尾港镇污水管网建设工程 | 2015年3月 | 灌云县政府 |
| 5 | 完成宋庄镇污水管网建设工程 | 2015年3月 | 赣榆区政府 |
| 6 | 完成柘汪污水处理厂管网完善工程，建设管网4.7公里 | 2015年6月 | 赣榆区政府 |
| 7 | 完成城头镇生活污水处理厂管网工程，建设管网5公里 | 2015年6月 | 赣榆区政府 |
| 8 | 完成花果山街道、南城街道、板浦镇、宁海街道、朐阳街道、海州开发区污水管网建设工程 | 2015年6月 | 海州区政府 |
| 9 | 完成云山街道、板桥工业园污水管网建设工程 | 2015年3月 | 连云区政府 |
| 10 | 实施甲子河0.5万吨/日污水截流泵站工程，完成土建主体工程。续建盐河南路南延雨污水管道工程 | 2015年12月 | 市建设局 |
| 11 | 完成凤凰新城污水管网完善工程 | 2015年12月 | 市建设局 |

附件3

全市2015年畜禽养殖污染减排项目

| 县区 | 开展污染整治规模化畜禽养殖场个数 | 有机肥厂建设任务 |
| --- | --- | --- |
| 东海县 | 200 | 5 |
| 灌云县 | 80 | 4 |
| 灌南县 | 50 | 3 |
| 赣榆区 | 150 | 4 |
| 海州区 | 20 | 2 |
| 徐圩新区 |  | 1 |

附件4

全市2015年工业企业污染减排项目

| 序号 | 企业名称 | 减排措施 | 完成时间 | 新增污染物削减量（吨） |  |  |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |
| 1 | 江苏利昂实业有限公司 | 结构关停 | 2015年6月 | 148.52 | 3.2 |  |  | 灌云县政府 |
| 2 | 连云港市金五食品厂 | 淀粉生产线关闭 | 2015年6月 | 820 | 23.4 |  |  | 东海县政府 |
| 3 | 连云港福榆氯碱化工有限公司 | 关停 | 2015年12月 | 191 | 6.6 | 183.24 | 61.95 | 赣榆区政府 |
| 4 | 连云港田申热电有限公司 | 关停 | 2015年6月 |  |  | 50.4 | 20.1 | 市经信委、市建设局 |
| 5 | 江苏新海发电有限公司 | 15#机组脱硫、脱硝项目结转 | 2015年6月 |  |  | 150 | 1100 | 市环保局 |
| 6 | 江苏镔鑫特钢材料有限公司 | 1#、2#烧结机、球团脱硫 | 2015年6月 |  |  | 9825.22 |  | 赣榆区政府 |
| 7 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 1#、2#烧结机、球团脱硫 | 2015年6月 |  |  | 1156 |  | 灌南县政府 |
| 8 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 1#、2#烧结机、球团脱硫 | 2015年6月 |  |  | 1700 |  | 灌南县政府 |
| 9 | 连云港华乐合金有限公司 | 烧结机、球团脱硫 | 2015年6月 |  |  |  |  | 连云区政府 |
| 10 | 中石化南化连云港碱厂 | 完成4台锅炉烟气脱硝工程 | 2015年12月 |  |  |  | 3168 | 市环保局 |
| 11 | 台玻（东海）玻璃有限公司 | 平板玻璃生产线脱硫、脱硝 | 2015年6月 |  |  | 371.69 | 1187.84 | 东海县政府 |
| 12 | 江苏新海石化有限公司 | 催化裂化装置烟气脱硫 | 2015年12月 |  |  | 370.87 |  | 赣榆区政府 |
| 13 | 连云港保鑫生物质热电有限公司 | 结构关停 | 2015年12月 |  |  | 90 | 136.2 | 灌云县政府 |
| 14 | 连云港晨兴环保有限公司 | 180t/d垃圾渗滤液处理工程 | 2015年6月 |  |  |  |  | 开发区管委会 |

附件5

全市2015年燃煤锅炉污染减排项目

| 序号 | 减排措施 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淘汰高污染燃料禁燃区、工业园区等锅炉307台。其中：东海县20台，灌云县32台，灌南县26台，赣榆区58台，海州区62台，连云区39台，开发区43台，徐圩新区8台，市环保局直管企业19台。具体名单详见《连云港市2015年大气污染防治重点工程项目》（连大气办〔2015〕3号） | 2015年11月 | 东海县、灌云县、灌南县、赣榆区政府，市环保局 |
| 2 | 建成区建设集中供热设施。 | 2015年11月 | 东海县、灌云县、灌南县、赣榆区政府 |
| 3 | 建成灌云县临港产业区华能热电主体工程（3台220t/h高温高压煤粉锅炉+2台B25MW背压机）及相关供热管网配套工程。 | 2015年11月 | 灌云县政府 |
| 4 | 建设连云港化学工业园集中供热工程（3台130t/h高温高压循环流化床锅炉+2台B15MW背压式汽轮发电机组）及相关配套供热管网。 | 2015年11月 | 灌南县政府 |
| 5 | 完善柘汪临港产业区集中供热工程，完成供热管网北线建设，拆除10台锅炉，全面实现园区集中供热。 | 2015年11月 | 赣榆区政府 |
| 6 | 完成连云港虹洋热电有限公司3#锅炉(440T/h)和2#汽轮机(40MW)的建设。 | 2015年12月 | 徐圩新区管委会 |