附件

连云港市生态文明建设环境保护重点工程项目（2016－2017年）

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设期限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业转型升级 | “十大”重点行业 专项整治工程 | 对化工、原料药加工、印染、电镀、造纸、制革等重点行业实施专项整治、清洁化改造。 | 2016-2017 | 市经信委、环保局 |
| 2 |  | 城区重污染企业 搬迁改造工程 | 对城市建成区内现有化工、印染、钢铁、有色金属、造纸、原料药加工等污染较重企业实施搬迁改造。 | 2016-2017 | 市经信委 |
| 3 |  | 落后产能淘汰工程 | 2016年，淘汰小型冶金企业5家、重组整合化工企业15家。2017年，淘汰船舶20万载重吨，淘汰小型冶金企业4家、重组整合化工企业17家。 | 2016-2017 | 市经信委 |
| 4 |  | 省级以上开发区 循环化改造工程 | 80%的省级以上开发区完成循环化改造，创建生态工业园区。 | 2016-2017 | 市发改委 |
| 5 |  | 重点工业行业 提标改造工程 | 对化工、纺织印染、农副食品加工等重点行业污染治理设施提标改造。 | 2016-2017 | 市环保局 |
| 6 | 水环境治理 水环境治理 | 工业集聚区污水处理设施及配套管网建设工程 | 完成1个工业集聚区安装在线监控设施，完成10个工业集聚区的污水收集配套管网建设。 | 2016-2017 | 市环保局 |
| 7 |  | 船舶港口 污染控制工程 | 制定港口码头装卸站和船舶修造厂污染防治方案，完成沿海3家港口、码头及9家船舶修造厂的污染防治设施建设。 | 2016-2017 | 市港口局、交通局 |
| 8 |  | 城镇生活污水 处理厂建设工程 | 实施6个城镇生活污水处理厂及配套建设污水管网建设，新增污水处理能力1.2万吨/日，新增污水管网长度80公里。 | 2016-2017 | 市建设局 |
| 9 |  | 城镇生活污水处理厂提标改造工程 | 对6座县以上污水处理厂实行一级A提标改造。 | 2016-2017 | 市建设局 |
| 10 |  | 规模化畜禽养殖场污染治理配套设施建设工程 | 完成150家规模化畜禽养殖场污染治理配套设施建设。 | 2016-2017 | 市农委、环保局 |
| 11 |  | 水产养殖 污染治理工程 | 实施百亩连片标准化池塘改造，各县区制定改造方案。 | 2016-2017 | 市海洋渔业局 |
| 12 |  | 农业面源 污染防治工程 | 开展4个大型及27个中型灌区生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施建设。 | 2016-2017 | 市农委、农开局、水利局 |
| 13 |  | 水厂自来水深度处理工艺改造工程 | 按省政府既定计划，有序推进现有水厂自来水深度处理改造工程。 | 2016-2017 | 市建设局 |
| 14 |  | 小流域 综合整治工程 | 开展山前河等河道水环境综合整治工程。 | 2016-2017 | 市建设局、水利局、环保局 |
| 15 |  | 城市建成区黑臭水体治理工程 | 2016年，对4条城市黑臭河道开展治理工程。 | 2016-2017 | 市建设局、水利局 |
| 16 | 大气环境治理 | 燃煤锅炉整治工程 | 2016年，整治10蒸吨以下的燃煤锅炉141台；2017年，整治10蒸吨以下的燃煤锅炉68台。 | 2016-2017 | 市环保局、经信委 |
| 17 |  | 重点行业挥发性有机污染物防治工程 | 2016年实施59项石油炼制、化工、涂装、干洗等行业VOCs治理工程，2017年实施18项。 | 2016-2017 | 市环保局 |
| 18 |  | 黄标车淘汰工程 | 淘汰黄标车9299辆。 | 2016 | 市公安局、环保局 |
| 19 |  | 港口岸电工程 | 实施29项港口岸电系统建设工程。 | 2016-2017 | 市经信委 |
| 20 |  | 钢铁行业提标改造及旁路拆除工程 | 2016年拆除3条烟气旁路，2017年拆除3条烟气旁路。2016-2017年，兴鑫钢铁、镔鑫钢铁、亚新钢铁、华乐合金烧结机球团生产线进行提标改造。 | 2016-2017 | 市环保局 |
| 21 |  | 电力行业大型煤电机组超低排放工程 | 2016年开展1台大型煤电机组改造，改造总装机容量为100万千瓦。 | 2016-2017 | 市环保局 |
| 22 |  | 集中供热 | 2016年建成灌云临港产业区华能热电及供热管网配套工程、灌南县化工园区亚邦热电及供热管网配套工程。2017年建成灌南县城集中供热中心、赣榆柘汪产业区集中供热系统。 | 2016-2017 | 市经信委 |
| 23 |  | 电力行业小型煤电机组提标改造工程 | 2017年开展4台煤电机组改造，改造总装机容量为74万千瓦。 | 2016-2017 | 市发改委 |
| 24 | 土壤环境治理 | 加油站油罐防渗池建设工程 | 2016年，完成127个加油站地下油罐防渗处理设施改造；2017年，完成219个加油站地下油罐防渗处理设施改造。 | 2016-2017 | 市商务局 |
| 25 | 环境风险防控 | 危险废物处理处置设施建设工程 | 建设徐圩新区、灌云、灌南等4个危险废物焚烧、综合处置项目，新增危险废物处置能力4万吨/年。 | 2016-2017 | 市环保局 |
| 26 |  | 化工园区整治工程 | 完成4个化工园区整治任务，开展污染源在线监测、环境空气质量和特征污染物自动监测预警网络、数字化采集系统建设。 | 2016-2017 | 市环保局、经信委 |
| 27 | 核与辐射环境安全 | 核与辐射环境安全应急保障工程 | 对全市核与辐射应急监测仪器设备进行升级，完善核电流出物实验室，对放射源在线监控系统进行升级改造。 | 2016-2017 | 市环保局 |
| 28 | 生态 保护与修复 | 生态修复工程 | 实施550公顷退化湿地修复，建设省级以上湿地公园1处。开展40平方公里水土流失综合治理、20平方公里水土流失重点预防。 | 2016-2017 | 市林业局、水利局 |
| 29 |  | 国土绿化行动工程 | 实施造林绿化 16万亩，2016年完成8万亩，2017年完成8万亩。 | 2016-2017 | 市林业局 |
| 30 |  | 美丽乡村建设工程 | 实施10个美丽乡村建设，每年完成5个。 | 2016-2017 | 市建设局、环保局 |
| 31 |  | 农村环境综合整治工程 | 实施91个行政村环境综合整治，2016年完成49个,2017年完成42个。 | 2016-2017 | 市建设局、环保局 |
| 32 | 能力 建设 | 生态环境监测网络建设工程 | 实施新一轮环境监测、监管、应急标准化和现代化建设，开展重污染天气监测预报预警系统建设，开展水环境自动监测站网建设，开展监测和监察管理机构、移动执法系统建设。 | 2016-2017 | 市环保局 |
| 33 |  | 生态环境数据资源中心建设工程 | 实施生态环境数据资源中心建设，环境质量数据集成与综合分析系统建设，开展土壤环境数据库及信息化管理平台建设。 | 2016-2017 | 市环保局 |