连政发〔2018〕59号

市政府关于印发连云港市生态河湖高质发展

后发先至三年行动计划（2018-2020年）的通知

各县、区人民政府，市各委办局，市各直属单位：

《连云港市生态河湖“高质发展后发先至”三年行动计划（2018-2020年）》已经市十四届人民政府第22次常务会议研究同意，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

连云港市人民政府

2018年5月21日

（此件公开发布）

连云港市生态河湖“高质发展后发先至”

三年行动计划（2018-2020年）

水是生态环境的控制性要素，河湖是水资源的载体，生态河湖建设是生态文明建设的基础内容。连云港市共有流域性河道4条，区域性骨干河道82条，近20条河流直接入海，在册大、中、小型水库共计152座，总库容达12.5亿立方米。随着工业化、城镇化进程的快速推进，河湖水域侵占、环境杂乱、水质污染、生态退化、功能衰减等问题日益凸显。实施生态河湖行动，对于贯彻落实生态文明建设战略部署，推动连云港实现“高质发展、后发先至”，建设美丽港城，解决复杂水问题，具有迫切需求和重大意义。为贯彻落实省政府《关于印发江苏省生态河湖行动计划（2017-2020年）的通知》（苏政发〔2017〕130号）和市委市政府《关于印发<连云港市“高质发展后发先至”三年行动计划（2018-2020年）>的通知》（连发〔2018〕7号）、《关于印发<连云港市建设“一带一路”战略支点三年行动计划（2018-2020年）>的通知》（连发〔2018〕8号）等文件精神，加强全市生态河湖建设，实现全市“高质发展、后发先至”战略目标，特制定此行动计划。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大关于生态文明建设的决策部署，深入践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，紧紧围绕全市“高质发展、后发先至”的工作要求，实施绿色发展战略和乡村振兴战略，以全面推行河长制为契机，坚持问题导向，突出改革创新，通过实施水安全保障、水资源保护、水环境治理、水生态修复等行动，全面落实水资源承载能力刚性约束，努力打造“洁净流动之水、美丽生态之水、文化智慧之水”，为高水平全面建成小康社会、实现“强富美高”新港城提供有力支撑。

（二）基本原则

1．坚持生态立市。牢固树立绿色发展理念，贯彻落实生态立市战略，正确处理河湖管理保护与开发利用关系，注重河湖生态修复与休养生息，维护改善河湖生态功能，发挥综合效益。

2．坚持河长主导。充分依托河长制组织体系，将生态河湖行动纳入河长工作重要内容，明确部门职责，落实分级责任，细化目标考核，引导全民参与，形成工作合力。

3．坚持因河施策。针对不同区域河湖特点，统筹城镇与乡村、陆域与水域，统筹干支流、上下游、左右岸，推进山水林田湖草系统治理。

4．坚持改革创新。完善河湖分级管理、管养分离、精准管理制度，创新区域综合管理、资源权属管理、投融资多元化机制，提升河湖管理保护水平。

（三）主要目标

通过全面推进生态河湖行动，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中深层地下水开采量控制在2500万立方米以内。万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年下降28%和23%。灌溉水利用系数达到0.6以上；重点河湖水功能区水质达标率82%以上，基本消除城市建成区黑臭水体；流域防洪巩固50年一遇标准。区域防洪标准基本达到20年一遇，区域排涝标准基本达到5-10年一遇。市区新沭河段、海堤主城区段外围防洪标准总体达到100年一遇，县级城市及重要乡镇防洪标准达到20-50年一遇。农村治涝达到5-10年一遇标准；主要河湖生态评价优良率达到70%。经过十余年的努力，到2030年左右，全市重点水功能区水质全面达标，V类水体全面消除，河湖生态全面修复，防洪除涝全面达标，供水安全全面保障，精准管护全面覆盖，实现“水安全有效保障、水资源永续利用、水环境整洁优美、水生态系统健康、水文化传承弘扬”的目标，努力把连云港建成河海安澜、碧水畅流、人水和谐的“一带一路”绿色交汇点。

二、重点任务

（一）加强水安全保障。基本建成标准较高、协调配套的防洪减灾体系，优化配置、高效利用的水资源保障体系，有效防御新中国成立以来的最大洪水和最严重干旱，保障防洪与供水安全，维护全市经济社会发展大局稳定。

1．完善防洪减灾工程体系。一是持续推进流域治理。继续推进公兴港闸拆建、元宝港倒虹吸兴建等新沭河堤防口门建设，确保“十三五”期间新沭河堤防市区段达到100年一遇防洪标准。继续完善和巩固海堤达标工程，其中中心城区达到100年一遇高潮位加100年一遇风浪的防潮标准；其余地区巩固50年一遇高潮位加十级风浪标准。实施柘汪河挡潮闸、西港闸、南复堆河泵闸、五灌河挡潮闸、二湾船闸、东龙闸、经八路闸等挡潮闸工程，实施赣榆区龙王河口海堤防护、梁东沙排水涵拆建、小口拦砂坝加固等工程。加快推进盐东控制武障河闸、北六塘河闸、龙沟河闸等项目前期工作，力争开工建设北六塘河闸。二是强力推进区域治理。重点实施区域性骨干河道、其它重要河道和防洪排涝河道治理工程，着力解决区域因洪致涝的矛盾。实施范河（通榆河口以上段）、枯沟河、车轴河、南六塘河等中小河流治理工程。开展埒子口综合治理前期工作，争取“十三五”期间启动工程建设，加快推进蔷薇河清水通道工程。至2020年，区域排涝基本达到5-10年一遇标准。三是着力加强城市防洪。按照“分片治理、泄蓄兼筹、自排为主、抽排为辅”的原则，将市区分为9个排涝片进行治理。继续实施顾圩门节制闸，实施大浦河排水片区综合治理水系连通工程，续建花果山等截洪沟，实施主城区山涧沟及病险塘坝治理。各县（区）进一步健全完善城区、经济开发区、工业园区的防洪屏障，基本达到国家规定的防洪排涝标准。同时，大力推进市区、县城区等内部河网治理，鼓励恢复和新开（扩）挖河湖，提高内部水面率。开展玉带河片区和徐圩新区核心区的省级海绵城市试点区建设，着力改善水生态环境，构建良性水循环系统。（牵头单位：市水利局、市城建局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市发改委、市财政局、市国土局、市规划局等）

2．优化水资源调配工程体系。市区清水进城工程已基本实施完成，实现从公兴港闸、元宝港闸引水入东部城区，新建烧香河节制闸引水入南部城区。同时，进一步完善市区调水体系，增强城区河水的流动性，实现市区水环境碧水绕城美丽蜕变。根据省水利厅、省南水北调办公室的工作安排，配合做好南水北调年度调水任务实施方案计划的制定，按计划做好南水北调调水运行期间连云港境内的区域用水管理。按照管理权限，做好境内输水河道和穿堤建筑物的巡查管护。（牵头单位：市水利局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市发改委、市财政局、市国土局、市规划局等）

3．强化饮用水安全保障体系。一是加强饮用水水源地保护。2018年底前，完成县级以上集中式饮用水源地达标建设和风险隐患问题整治，完成通榆河灌南县田楼水厂乡镇区域供水水源地达标建设，完成蔷薇湖（蔷薇河）水源地达标建设省级验收；2020年，全市县级以上城市饮用水水源地和乡镇区域供水饮用水水源地全部达标，水质达到或优于Ⅲ类比例98%以上。二是提高饮用水安全应急保障能力。市区启用蔷薇湖应急备用水源，建成灌云县伊云湖、徐圩新区香河湖等应急备用水源地，并按标准完成达标建设，市县基本建成应急备用水源或实现双水源供水。强化水源地长效管护，加强巡查监测和监督检查。三是提高农村居民饮水质量。按照城乡供水一体化要求，积极推进农村饮水安全巩固提升工程与区域供水工程同步实施，到2020年区域供水行政村覆盖率达到90%以上，区域供水通达村供水入户率达90%以上，实现城乡居民“同源、同网、同质、同服务”。 通过水质监测化验设备升级、区域供水管网延伸和配水管网改造，提高区域供水比例、农村供水水质达标率及供水保证率。（牵头单位：市水利局、市环保局、市城建局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市发改委、市财政局、市国土局、市规划局、农发集团等）

（二）加强水资源保护。全面落实最严格的水资源管理制度，实施水资源消耗总量和强度双控行动，强化水资源管理“三条红线”刚性约束，以水资源的可持续利用保障经济社会可持续发展。

1．合理开发利用水资源。一是健全取用水总量控制指标体系。严格实行计划用水管理和用水总量控制，到2020年用水总量控制在29.43亿立方米以内。二是严格规划和建设项目水资源论证。推进重大产业布局和各类开发区规划水资源论证，严格建设项目水资源论证和取水许可管理，从严核定许可水量，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区暂停审批新增取水。强化行政边界、用水户计量监测，防止不合理取水。三是保障重要河湖生态水位。优化调度及洪水资源化利用，保障生产生活用水和河湖生态水位、干线航道最低通航水位，满足河道生态用水水量需求。（牵头单位：市水利局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市发改委、市经信委、市交通局等）

2．严格水功能区管控。一是加强水功能区管理。水资源管理、水污染防治、节能减排等工作应严格执行水功能区管理目标。根据经济社会发展和水资源水环境承载能力，修编和完善河库水功能区划分，优化河库功能定位，定期开展河湖健康评估。二是全面实施限排总量控制。水功能区管理实行限制排污总量制度。根据水功能区纳污总量提出分阶段入河库污染物排放控制计划，形成以水功能区纳污能力为控制目标的倒逼机制，严格入河排污口审批，对纳污量已超过限排总量的水功能区不新增工业项目（含经济开发区）入河排污口，制定排污单位各类污染物减排计划，确保排入水功能区的污染物量小于限制排污总量。三是严格入河排污口管理。开展排污口普查、日常监测、巡查监督，建立入河排污口水质定期监测通报制度，加大违规违法排污行为的查处和整治力度。四是推进水功能区达标整治。2018年6月底前，各级政府完成水功能区达标整治方案的批复。2020年前，完成全市重点河湖水功能区达标整治。（牵头单位：市水利局、市环保局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市发改委、市经信委、市城建局等）

3．全面推进节水型社会建设。一是开展合同节水试点和水效领跑者引领行动，推动企业、单位开展水效对标达标活动。二是推进节水型社会示范区创建。2020年底前，完成灌云县、灌南县、赣榆区省级节水型社会示范区创建工作。三是推进节水型载体建设，强化高耗水工业节水减排技术改造，推广低压管道、喷灌、微灌等高效节水灌溉技术，新增高效节水灌溉工程面积12万亩。创建节水型机关（单位）、社区、园区、灌区和学校。四是推进计划用水向科学、合理的方向迈进，对超计划用水、低计划浪费用水指标的企业政策执行到位。五是强化非常规水源利用，推广中水回用、海水淡化、雨水利用。到2020年，全市25%以上县、区建成国家节水型社会达标县，75%以上县、区建成省级节水型社会示范区。六是争取出台《连云港市节约用水办法》，为全市节约用水提供政策保证。（牵头单位：市水利局、市城建局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市发改委、市经信委等）

（三）加强水污染防治。全面落实《连云港市水污染防治工作方案》和《连云港市“两减六治三提升”专项行动方案》，优化产业布局，调高调轻调优调强产业结构，大力开展工业、农业、生活、交通等各类污染源治理，从源头减少污染排放，降低河湖污染负荷。

1. 优化产业结构。一是落实《连云港市主体功能区规划》，充分考虑区域水资源承载能力和环境容量，合理确定发展布局、结构和规模。二是执行禁止和限制发展的产业、产品目录，严格准入制度，开展纺织染整、化工、造纸、钢铁、电镀及食品制造等重点行业污染专项整治，限制、淘汰落后产能。三是积极推进循环经济和清洁生产试点，培育一批符合循环经济和清洁生产发展要求的示范工业企业、示范工业园区和示范县城，引导各类开发区开展生态产业园建设。（牵头单位：市发改委、市经信委、市环保局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市水利局、市农委、市海洋与渔业局等）

2. 加强工业污染防治。一是执行更严格的排放标准，在重点区域、重点行业执行国家水污染物特别排放限值，进一步削减水污染排放。以集中式饮用水源地为重点，全面取缔县及以上集中式饮用水源地保护区内的违法违规设施。推进水环境风险源转移、搬迁计划保护目标及相关工作。二是加强特征污染物管控，以化工等行业为重点，逐步建立特征污染物监控体系，督促企业自行监测并公开污染物排放情况。三是推进工业企业串联用水和园区（开发区）废污水循环利用，促进废污水“零排放”。（牵头单位：市环保局、市城建局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市发改委、市经信委、市水利局等）

3. 加强城乡生活污水处理。一是深入推进城镇雨污分流管网建设。到2020年底前，市区和县建成区基本实现污水全收集、全处理。二是全面推进城镇污水处理设施建设。到2020年，市区、县城污水处理率分别达到95%、85%，建制镇实现污水处理设施全覆盖，污水收集与处理水平显著提高。三是提高村庄生活污水处理设施覆盖率。到2020年底，规模较大的规划发展村庄生活污水治理覆盖率达到90%以上，建立村庄生活污水处理设施运行保障机制。四是推进县级以上城市污水处理厂提标改造。到2020年底，县级以上城市污水处理厂全部达到一级A排放标准。有条件的污水处理厂利用湿地等方式进行生态处理，进一步削减氮、磷等污染物。（牵头单位：市城建局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市发改委、市经信委、市环保局等）

4. 加强农村面源污染治理。一是强化畜禽污染防治。推进规模养殖场设施设备改造升级，实施畜禽节水养殖，实行雨污分离、固液分离，实现源头减量；配套堆粪存储、厌氧发酵和工程处理等设施，实行资源化利用。到2020年规模化畜禽养殖场（小区）治理率达到90%。积极发展适度规模化、标准化养殖，到2020年，全市生猪大中型规模养殖比重达到81%，规模化养殖场畜禽粪便综合利用率达98%。二是推进化肥减量。加快推进种养结合，实施有机肥替代化肥行动，普及测土配方施肥技术，示范推广水肥一体化技术、绿肥种植利用技术、农田休耕轮作，加快发展循环农业，到2020年全市化肥使用量（折纯）较2015年削减5%。三是推进农药零增长。坚持精准科学施药，建立虫害可持续治理技术体系，推广高效低毒低残留农药、高效植保机械及先进施药、生物防治、绿色防控技术，建立连片生态农业园区，确保到2020年农药使用量零增长。四是推进生态灌区建设。加快推进以节水灌溉和生态环境保护为重点的生态灌区建设，构建种植业尾水及农田地表径流的生态拦截屏障，实现污染物的有效控制。（牵头单位：市农委、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市发改委、市经信委、市环保局、市水利局、市海洋与渔业局等）

5. 加强水上交通污染治理。一是依法强制报废超过使用年限的船舶。所有船舶于2020年底前按照新环保标准完成改造。提高内河危险化学品运输船舶安全和防污染技术标准。二是强化船舶污染管控。在全市推进实施船舶排放控制区，2018年期，船舶在排放控制区内靠岸停泊期间应使用硫含量≤5000mg/kg的燃油或等效的替代措施。加强船舶岸电受电能力建设，具备岸电供受条件的船舶在港口码头停靠期间应优先使用岸电。2019年期，船舶进入排放控制区应使用硫含量≤5000mg/kg的燃油。2018年底前，沿海所有港口和船舶修造厂建成船舶污水、垃圾接收设施，建立接收、转运、处置运行机制。三是强化水上运输安全监督管理。完成所有连云港籍内河船舶AIS设备安装及危化品运输船舶VITS设备安装，完善应急响应机制。四是推进内河危险化学品运输船舶的船型标准化。强化危化品运输船舶的身份识别和动态管控，对港区存储实施动态全过程监控。（牵头单位：市交通局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市发改委、市环保局等）

（四）加强水环境治理。全面治理河湖“三乱”，消除黑臭水体，清除河湖污染底泥，防治河湖水体富营养化，满足河湖水功能区要求。

1. 全面治理黑臭水体。按照“控源截污、内源治理、疏浚活水、生态修复”的工作思路，依据《市政府办公室关于印发连云港市城市黑臭水体整治实施方案的通知》（连政办发〔2017〕8号）要求，突出重点、分阶段科学推进城市黑臭水体整治，加快实现城市“河道清洁、河水清澈、河岸美丽”。2018年，连云港市城市市区建成区基本消除黑臭水体。到2020年底，市区、各县建成区黑臭水体基本消除。加强城市水系沟通，构建健康水循环体系，恢复河道生态功能，实行长效管护。（牵头单位：市城建局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市发改委、市财政局、市水利局、市环保局）

2. 全面治理河湖“三乱”。开展连云港市河湖“三乱”专项整治行动，专项整治省骨干河道河段、注册登记水库及饮用水水源地保护区内乱占、乱建、乱排等问题。一是清理乱占乱建。全面查处违法围垦河道、圈圩种植（养殖）、侵占饮用水水源地及违法建设建筑物、构筑物、设施，全面清理违法违章设施、废弃物，对在建的违法建筑要实施快速查处、依法拆除，恢复河湖行蓄水空间。二是打击乱养乱种。全面清理堤防滩地养殖、种植阻碍行洪的林木或高秆植物等违规违法生产活动。三是严惩乱取乱排。重点对饮用水水源地及其输水通道、调水水源保护区及其输水干线、区域供水水源地及其输水通道、具有重要生态功能的水域进行取排水口整治，打击偷排污水、乱倒垃圾等非法行为。（牵头单位：各县区政府及功能板块管委会、市水利局；配合单位：市公安局、市国土局、市环保局、市城建局、市交通局、市农委、市海洋与渔业局等）

3. 全面治理底泥内源污染。一是根据河道底泥不同污染类型，采取生态清淤、干河清淤等适宜方式，清除污染底泥，减少河流内源负荷。二是开展市区河道底泥治理，2018年起逐步实施烧香河、开泰河、北排淡河、佟圩河、顾圩河等河道治理工程，全面清理淤积底泥。三是健全农村河道轮浚机制，打造“河畅、水清、岸绿、景美”的农村生态河网。实施150条县乡河道疏浚整治，整治县乡河道500公里，整治土方1000万立方米；加大村庄水环境治理力度，实施900条（面）村庄河道、河塘整治，整治土方600万立方米。（牵头单位：各县区政府及功能板块管委会、市水利局；配合单位：市发改委、市财政局、市农委）

4. 全面治理河湖水体富营养化。一是实施总磷总氮总量控制，对湖泊河库汇水区范围内涉及氮磷排放的园区、行业、企业进行全面排查和严格监管，禁止使用含磷洗涤用品。二是减少内源性营养物质负荷，强化水面漂浮物打捞、生态清淤、生物净化等措施，降低河库富营养化指数。三是加强调水引流，促进水体流动，缩短河道换水周期，提高水体自净能力。（牵头单位：市环保局、市水利局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市发改委、市经信委、市城建局等）

（五）加强水生态修复。坚持山水林田湖草系统治理，通过沟通水系、涵养水源、保护湿地等措施，修复河湖（库）生态，维护河湖（库）健康生命。

1．实施水系连通。按照引得进、流得动、排得出的要求，完善多源互补、蓄泄兼筹的河库连通体系，实现跨区域互连互通。新建花果山片区星海湖周边泵站提水工程，完成市区清水进城工程建设，打造城市良好的水生态环境。疏浚整治区域之间和区域内部骨干河道，充分发挥沿海涵闸外排功能，通过上游调水引流、沿海开闸外排，促进水体有序流动，改善区域水环境质量，实现“河网沟通、水体流动、科学引排”的水安全、水资源、水环境的综合治理。（牵头单位：市水利局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市发改委、市财政局、市国土局、市规划局、市环保局等）

2．推动临洪河口湿地公园建设。实施临洪河口湿地PPP项目，开展湿地生态保护、修复，合理加入旅游元素，力争2019年建成湿地公园，形成保护—开发—保护的良性循环。（牵头单位：市水利局；配合单位：市发改委、市财政局、市国土局、市规划局等）

3．推进退养还湿工程。合理规划石梁河水库退圩还湖和退养还水工作。开展新沭河、烧香支河、善后河等重要河道网箱养殖清理工作。重点清退新沭河左岸滩地违章养殖，恢复湿地自然生态。（牵头单位：各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市水利局、市海洋与渔业局、市规划局等）

4. 创建生态清洁型小流域。加强山丘区小流域生态治理，重点开展西部山丘区小流域生态治理，涵养水源。通过工程措施、植物措施和耕作措施，实施小流域治理，生态清洁小流域出口水质达到地表水Ⅲ类水质标准以上。加强平原地区生态综合治理。以农业生态系统、沟渠生态系统、林草生态系统建设为重点，提升平原清洁产流、自我净化等能力。每年治理水土流失面积不少于20平方公里。到2020年，创建夹谷山、泊船山等4条省级生态清洁型小流域。加强湿地保护与修复。积极创建国家水土保持科技示范园区。（牵头单位：市水利局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市农委、市国土局等）

5. 加强水生生物资源养护。一是修复生境。通过人工干预、生物调控、自然恢复等多种措施，修复水生生物栖息地，打通鱼类洄游通道，丰富生物多样性。二是增殖放流。组织渔业资源增殖放流活动，增殖全市河库的渔业资源量。三是加强水生生物多样性管护。严格落实捕捞管理有关规定，严格控制制造、更新改造、购置捕捞渔船以及捕捞许可证发放，有效控制捕捞强度，缓解渔业资源衰退趋势，促进渔业可持续发展。四是规范养殖。在石梁河水库等重点水域，按照开发利用和保护规划以及防洪要求，划定渔业养殖水域，编制养殖规划，整治规范水面网箱养殖。（牵头单位：市海洋与渔业局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市发改委、市水利局、市农委、市林业局等）

（六）加强水文化建设。保护挖掘河库文化和景观资源，大力传承历史水文化，持续创新现代水文化，不断弘扬优秀水文化，充分彰显特色水文化，丰富河湖文化内涵，形成“爱水、惜水、护水”的良好社会风尚。

1. 打造水文化示范项目。彰显临洪湿地水文化要素。向公众展示水科技、水文化、水环境保护以及湿地动植物等，把临洪湿地水文化带建设成为高颜值的水文化载体。积极创建国家级和省级水利风景区。（牵头单位：市水利局；配合单位：市文广新局、市旅游局、市林业局等）

2. 建设水文化载体。实施连云港水利典籍整理与研究工程，研究河库水系变迁规律，汲取先进治水智慧经验，传承河库管理保护技术，实现传统水文化创造性转化和创新性发展。完成物质与非物质水文化遗产普查，发布市级水文化遗产保护名录，开展水文化遗产解读，保护水文化遗址公园，建设水文化博物馆等（牵头单位：市文广新局、市水利局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市城建局、市交通局等）

3. 创建水美乡村。实施村庄河流、河塘疏浚整治，解决河塘淤积、功能衰减、水环境恶化等突出问题，实现水系相连、水体相通、水流通畅。在已建成省级“水美乡镇” 13个、 “水美村庄” 81个基础上，新增“水美乡镇”2个、“水美村庄”9个。以移民资金为牵引，融合其他资金，以移民村村庄环境综合整治为抓手，围绕净化、硬化、绿化、美化、亮化、文化等要求，整村集中开展“美丽库区幸福家园”建设，积极扶持推进移民村产业发展，着力建设“生态优、村庄美、产业特、农民富、集体强、乡村好”的特色移民村。推进水利风景区建设，到2020年，组织创建省级及以上水利风景区2家。（牵头单位：市水利局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市发改委、市农委、市城建局等）

（七）加强水工程管护。划定河库管理保护范围，强化河库生态空间管控，保护河库公益性功能，实现河库资源有序利用。

1．加强河湖水域岸线资源管控。依法划定河库管理范围，加强河库水域岸线资源管理。公布重要水域名录，实行水域占用补偿、等效替代，保持河库空间与功能完好。编制重点河库岸线保护规划，落实河库生态空间用途管制，科学划定岸线生态保护区和开发利用区等功能区，实行岸线用途管制和集约节约利用，开展岸线开发利用监控。整治河湖岸线乱占滥用、多占少用、占而不用。开展河湖确权划界，到2018年底，完成82条省骨干河道、海堤、国有水管单位管理闸站及水库的管理和保护范围的划定工作（牵头单位：市水利局、市国土局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市规划局等）

2．加强河湖采砂管理。按照生态保护要求，全面禁止非法采砂，加大石梁河水库等重点水域监管力度，编制、报批并公告采砂规划，整治非法采砂船舶，清理非法采砂设施，严厉打击非法采砂行为。（牵头单位：市水利局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市公安局、市国土局、市交通局、市海洋与渔业局等）

3. 建立河湖监测评价体系。一是健全监测体系。建设布局合理、功能全面、技术先进的河湖综合监测体系，利用卫星遥感、无人机、水下机器人等一体化技术，系统开展河湖水文、水质、水生态和河湖空间的监测，实时掌握河湖状况。二是推进河湖健康评价。完善河湖健康评价指标体系，全面开展水功能区、集中式饮用水水源地、重要河湖健康等评价。三是建立河湖水资源承载能力健康预警和管控机制。监测重点区域水资源承载能力动态，定期开展全市和特定水域资源承载能力监测预警评价。针对不同区域及超载类型，因地制宜制定差异化、可操作的管控制度。建立河湖健康状况常态化发布机制，对非法侵占、水生态破坏、水质恶化等异常情况进行预警，及时处置突发性水污染事件。（牵头单位：市水利局、市环保局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市城建局、市农委等）

4. 建设智慧河湖管理系统。一是建设河湖信息共享平台。按照省河湖信息共享平台标准，建设市级河湖信息共享平台，按照《江苏省防汛防旱指挥系统完善工程规划》，结合农村基层防汛预报预警体系建设，建设市、县（区）、乡（镇）三级视频会商系统，整合完善河道、湖库等水利工程视频监控系统，合理优化全市水雨情信息采集站点，提升市、县防汛防旱指挥系统现代化水平。全面整合录入河道、湖库相关基础及运行信息，实现与省河湖信息共享平台对接。二是建设完善河湖管理应用系统。完善防汛防旱、水资源管理、水污染防治、交通运输管理、河湖湿地、渔业渔政、水土保持等应用系统，提高河湖管理保护综合决策支持水平。三是提高河湖智能化调度水平。充分利用大数据、云计算、物联网等先进技术，推进以区域为单元的水量、水质综合调度，充分发挥河湖与水利工程体系的综合功能。（牵头单位：市水利局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市发改委、市财政局、市环保局、市城建局、市交通局、市海洋与渔业局等）

（八）加强水制度创新。完善河湖长效管护体制机制，推行流域综合管理模式，推进河库资源权属管理，健全多元化投融资机制，切实保障河库效能持续提升。

1．完善河库长效管护体制机制。一是实行网格化管理。量化河库空间管理和事务管理，明确管护主体，落实管护责任，完善管护设施，健全管护机制，保障河库安全。二是推进河库管护市场化。全面落实河库管护经费、明确管护责任，激发市场活力，加快培育河库治理、监测、维修养护、河道保洁等市场主体，推进河湖管护的专业化、集约化、社会化、市场化，不断提高管护效能。三是落实农村河道长效管理。在各县区小型水利工程管理体制改革全部通过验收的基础上，继续深化小型水利工程管理体制改革，充分发挥小型水利工程除涝、灌溉、供水、生态等综合效益。建立完善包括农村河道管护、生活垃圾收运处理、道路修护、绿化养护、公共设施维护在内的“五位一体”农村环境长效管护机制，到2020年，实现以“五位一体”为主的多元化长效管护全覆盖。（牵头单位：市水利局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市城建局、市交通局等）

2. 创新区域综合管理模式。一是建立河长制区域化管理组织构架。根据全省河湖流域化管理要求，建立健全市级管理组织构架，实施分区域统一管理，制定河湖区域化管理方案。进一步优化管理资源配置，建立河长制区域化管理体制机制，实现以区域为单元的河湖生态资源综合管理。二是强化流域规划管理。健全规划管理机制，完善流域综合规划与专业规划体系，强化流域、区域、城市等各层级规划的衔接，推进流域规划与经济社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、生态环境保护规划等相关规划的衔接与融合。三是推进区域综合调度。积极配合省构建流域、区域、城市协调调度平台，在服从省统一调度的同时，充分发挥水利工程综合功能，对区域河网实行换水活水常态化调度，有效改善区域水环境。（牵头单位：市水利局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市发改委、市经信委、市国土局、市环保局等）

3. 推进河湖资源权属管理。一是完善农业取水许可管理。逐步完成灌区取水许可证发放工作，推进用水计量设施建设。到2020年，全市农业取水许可基本实现全覆盖，初步建立农业用水总量控制和定额管理制度，农业用水实现有效管控。二是推进水权水市场建设。开展取水许可确权登记，逐步明确水资源的所有权和使用权，开展水权交易试点，推进水权制度建设。三是强化河湖资源管控。建立河湖岸线资源、水域资源等自然资源总量管理和全面节约制度，河湖水域、岸线资源实行有偿使用，根据省统一部署，开展河湖水域、岸线资源资产产权登记试点和交易平台建设。（牵头单位：市水利局、各县区政府及功能板块管委会；配合单位：市农委、市国土局等）

4. 健全多元化投融资机制。构建“以政府公共财政投入为主，充分发挥市场融资作用，社会资金广泛参与”的政府与市场联动的河湖治理投融资机制。一是整合资金，完善政府投入保障机制。各级政府按政策要求落实水利发展专项资金，统筹预算财力和政府债券资金，按规定筹集水利建设基金、计提农田水利建设资金，大力支持水利建设，必要时通过错峰调度等方式保证资金需求。加强资金整合，突出保障重点项目的实施，充分发挥财政资金使用效益。二是发挥市场引导调节作用。利用好金融信贷政策，积极争取政策性、开发性金融机构支持河湖生态水利工程建设。三是引进社会资本。培育多元化投资主体，利用PPP等模式吸引社会资本参与生态河湖水利工程建设。四是运用激励机制。用好“一事一议”政策，引导农民群众筹资筹劳参与生态河湖建设。（牵头单位：各县区政府及功能板块管委会、市财政局、市水文局；配合单位：市发改委、市经信委、市水利局等）

三、保障措施

（一）强化组织领导。各级政府要把生态河湖行动计划作为全面推行河长制的重要举措，依托河长制组织体系，建立全市统筹、河长主导、部门联动、分级负责的工作机制。各级河长、河长办不代替各职能部门工作，相关职能部门要各司其职、各负其责，形成工作合力，确保取得实效。各牵头单位要研究制定具体实施方案和年度工作计划，并报市河长办，作为河长制考核的重要内容。

（二）强化资金保障。各级政府要加大生态河湖行动的资金投入，统筹使用水利、环保、住建等专项资金，足额征收水利建设基金、计提农田水利建设资金，大力支持生态河湖治理、管理和保护。

（三）强化科技支撑。加强水资源保护、水环境整治、水生态修复、水生态补偿等方面的课题研究和技术攻关引进，加大水利科技课题研究和新成果在水利工程建设、管理中的推广应用力度，不断增强全市生态河湖建设科技保障水平。

（四）强化考核评价。把生态河湖建设纳入年度目标任务综合考核和河长制考核、最严格水资源管理制度考核的重要内容，明确年度工作目标，建立日常监督、第三方评估、公众满意度测评、年度考核等考评体系，强化对各地各部门推进落实情况的督察考核，对行动推进不力、未完成年度重点任务、河湖生态明显恶化等情形，严肃追责，确保各项任务落到实处。

（五）强化执法监督。推进联合执法，建立健全定期会商、联合执法机制，提高河湖执法能力。强化对重点区域、敏感水域执法监管，对违法行为早发现、早制止、早处理。建立案件通报制度，推进行政执法与刑事司法有效衔接，对重大水事违法案件实行挂牌督办，严厉打击涉河涉湖违法犯罪活动。对各地排查、清理、打击涉水违法行为等相关工作开展监督检查，坚决纠正执法不到位、整改不到位问题，始终保持严厉打击涉水违法行为的高压态势。

（六）强化宣传引导。把生态河湖行动纳入公益性宣传范围，作为各级领导干部和公务员教育培训的重要内容。各级政府及相关部门要切实加强对水生态建设的策划和管理，对生态河湖行动进行多角度、全方位、常态化的宣传，广泛宣传生态河湖行动典型经验和成效，主动回应社会关切的水生态、水资源、水环境问题，不断增强公众对推行河长制、加强河湖保护的责任与意识，营造全社会共建共享的浓厚氛围。

抄送：市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，

市检察院，连云港警备区，市各人民团体，驻连部、省属单位。

连云港市人民政府办公室	               2018年5月21日印发